**Załącznik nr 6**

**do Zarządzenia Nr 50/2019**

**Wójta Gminy Lidzbark Warmiński z dnia 27.03.2019r.**

**Stopień zaawansowania realizacji programów wieloletnich**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Nazwa i cel** | **Łączne nakłady finansowe** | **Okres realizacji** | **Plan na 2018** | **Wykonanie za 2018r.** | **Stopień realizacji programu narastająco na dzień 31.12.2018**  **%** |
| **OGÓŁEM WYDATKI** | **4 603 861,00** | **-** | **3 353 937,00** | **2 358 240,60** | **-** |
| **Wydatki majątkowe** | **4 388 261,00** | **-** | **3 246 457,00** | **2 196 216,50** | **-** |
| Budowa sieci kanalizacyjnej wraz z oczyszczalnią ścieków w miejscowości Redy -Osada | 848 455,00 | 2017-2019 | 818 955,00 | 818 728,97 | 100 |
| Przebudowa SUW Morawa | 1 035 362,00 | 2017-2019 | 1 028 112,00 | - | 0,76 |
| Przebudowa SUW Kraszewo | 112 827,00 | 2017-2019 | 1 000,00 | - | 6,97 |
| Przebudowa SUW Runowo | 945 557,00 | 2017-2019 | 1 000,00 | - | 0,83 |
| Budowa sieci wodociągowej w Nowej Wsi Wielkiej | 183 040,00 | 2017-2018 | 173 200,00 | 168 563,60 | 96 |
| Budowa sieci sanitarnej i wodociągowej w Kraszewie | 291 577,00 | 2017-2018 | 284 197,00 | 281 980,94 | 97 |
| Przebudowa SUW Babiak | 959 043,00 | 2017-2019 | 939 493,00 | 926 942,99 | 97 |
| Budowa kanalizacji Markajmy | 12 400,00 | 2018-2019 | 500,00 | - | 0 |
| **Wydatki bieżące** | **215 600,00** | **-** | **107 480,00** | **162 024,10** | **-** |
| Regionalny Program Operacyjny Województwa Warmińsko-Mazurskiego na lata 2014-2020 "Rodzina to siła" | 126 000,00 | 2017-2019 | 63 000,00 | 62 521,05 | 62 |
| Program Operacyjny Polska Cyfrowa na lata 2014-2020 „Ja w internecie” | 89 600,00 | 2018-2019 | 44 480,00 | 36 982,00 | 41 |