**Załącznik nr 3**

**do Zarządzenia Nr 274/2021**

**Wójta Gminy Lidzbark Warmiński z dnia 26 marca 2021r.**

**Stopień zaawansowania realizacji programów wieloletnich**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Nazwa i cel** | **Łączne nakłady finansowe**  | **Okres realizacji** | **Plan na 2020** | **Wykonanie za 2020r.** | **Wykonanie narastająco na dzień 31.12.2020** | **Stopień realizacji programu narastająco na dzień 31.12.2020****%** |
| **OGÓŁEM WYDATKI** | **5 759 013,00** | **-** | **177 819,00** | **25 535,00** | **30 570,00** | **0,53 %** |
| **Wydatki majątkowe** | **5 720 013,00** | **-** | **158 319,00** | **6 035,00** | **11 070,00** | **0,19 %** |
| Regionalne e-usługi publiczne dla mieszkańców Gminy Lidzbark Warmiński | 1 457 245,00 | 2019-2021 | 107 319,00 | 1 230,00 | 11 070,00 | 0,75 % |
| Przebudowa odcinka drogi gminnej Nr 117016N na odcinku Pilnik - Nowosady | 2 917 000,00  | 2020-2021 | 17 000,00 | - | - | - |
| Modernizacja i rozbudowa SUW w Kraszewie na terenie działki 5/8 | 1 012 318,00 | 2020-2021 | 5 000,00 | - | - | - |
| Modernizacja budynku Zaręby 4 (przydomowa oczyszczalnia ścieków) | 43 500,00 | 2020-2021 | 5 000,00 | - | -- | - |
| Opracowanie koncepcji wraz dokumentacją projektową dla przebudowy dróg gminnych na terenach byłych PGR-ów (Marków, Koniewo Osada, Kraszewo) | 115 000,00 | 2020-2021 | 10 000,00 | - |  | - |
| Opracowanie koncepcji wraz z dokumentacją projektową dla zadania pn. "Przebudowa dróg gminnych w msc. Rogóż" - | 50 000,00 | 2020-2021 | 5 000,00 | 4 805,00 | 4 805,00 | 9,61 % |
| SUW Blanki dokumentacja + badanie ujęcia wody - | 124 950,00 |  2020-2021 | 9 000,00 | - | - | - |
| **Wydatki bieżące** | **39 000,00** |  | **19 500,00** | **19 500,00** | **19 500,00** | **50 %** |
| Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego | 39 000,00 | - |  19 500,00 | **19 500,00** | **19 500,00** | **50 %** |