Załącznik nr 3

do Zarządzenia Nr 422/2022

Wójta Gminy Lidzbark Warmiński z dnia 13 kwietnia 2022r.

Stopień zaawansowania realizacji programów wieloletnich

| Nazwa i cel | Łączne nakłady finansowe (Planowane) | Okres realizacji | Plan na 2021 | Wykonanie za 2021r. | Wykonanie narastająco na dzień 31.12.2021 | Stopień realizacji programu narastająco na dzień 31.12.2021 (%) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| OGÓŁEM WYDATKI | 6 220 437,99 | - | 5 610 271,00 | 25 535,00 | 5 401 742,36 | 87 % |
| Wydatki majątkowe | 5 966 221,00 | - | 5 467 582,00 | 6 035,00 | 5 251 622,85 | 88 % |
| Regionalne e-usługi publiczne dla mieszkańców Gminy Lidzbark Warmiński | 1 385 596,00 | 2019-2021 | 1 340 086,00 | 1 285 097,85 | 1 296 167,85 | 94 % |
| Przebudowa odcinka drogi gminnej Nr 117016N na odcinku Pilnik - Nowosady | 2 588 943,00 | 2020-2021 | 2 571 943,00 | 2 570 863,75 | 2 570 863,75 | 99 % |
| Modernizacja i rozbudowa SUW w Kraszewie na terenie działki 5/8 | 1 013 318,00 | 2020-2021 | 1 008 318,00 | 1 005 301,07 | 1 005 301,07 | 99% |
| Modernizacja budynku Zaręby 4 (przydomowa oczyszczalnia ścieków) | 47 437,00 | 2020-2021 | 42 437,00 | 37 309,18 | 37 309,18 | 79 % |
| Opracowanie koncepcji wraz dokumentacją projektową dla przebudowy dróg gminnych na terenach byłych PGR-ów (Marków, Koniewo Osada, Kraszewo) | 105 000,00 | 2020-2022 | 44 280,00 | 44 280,00 | 44 280,00 | 42 % |
| Opracowanie koncepcji wraz z dokumentacją projektową dla zadania pn. "Przebudowa dróg gminnych w msc. Rogóż" - | 51 805,00 | 2020-2022 | 2 000,00 | - | 4 805,00 | 9 % |
| SUW Blanki dokumentacja + badanie ujęcia wody | 124 950,00 | 2020-2021 | 117 096,00 | 117 096,00 | 117 096,00 | 94 % |
| Usługi indywidualnego transportu door-to-door oraz poprawa dostępności architektonicznej wielorodzinnych budynków mieszkalnych "Łamiemy bariery" - | 320 422,00 | 2021-2022 | 320 422,00 | 175 800,00 | 175 800,00 | 55% |
| Budowa sieci wodociągowej w Markajmach (osiedle) - | 210 000,00 | 2021-2022 | 10 000,00 | - | - | - |
| Przebudowa lokalu mieszkalnego Nr 2 w budynku nr 17 w Kochanówce -likwidacja barier architektonicznych - | 102 750,00 | 2021-2022 | 10 000,00 | - | - | - |
| Podział gruntów w celu powiększenia pasa drogowego pod modernizację drogi publicznej Rogóż - | 16 000,00 | 2021-2022 | 1 000,00 | - | - | - |
| Wydatki bieżące | 254 216,99 |  | 142 689,00 | 19 500,00 | 150 119,51 | 59 % |
| Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego | 39 000,00 | 2020-2021 | 19 500,00 | 19 500,00 | 39 000,00 | 100 % |
| Usługi indywidualnego transportu door-to-door oraz poprawa dostępności architektonicznej wielorodzinnych budynków mieszkalnych "Łamiemy bariery" - | 215 216,99 | 2021-2022 | 123 189,00 | 111 119,51 | 111 119,51 | 52 % |