Załącznik Nr 6 do Zarządzenia Nr 385/2018 Wójta Gminy Lidzbark Warmiński z dnia 22 marca 2018r.

Stopień zaawansowania realizacji programów wieloletnich

| Nazwa i cel | Łączne nakłady finansowe | Okres realizacji | Plan na 2017 | Wykonanie za 2017r. | Stopień realizacji programu narastająco na dzień 31.12.2017 % |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| OGÓŁEM WYDATKI | 4 416 219,33 |  | 22 750,00 | - |  |
| Wydatki majątkowe | 4 290 219,33 | - | 7 000,00 | - | - |
| Budowa sieci kanalizacyjnej wraz z oczyszczalnią ścieków w miejscowości Redy -Osada | 814 905,00 | 2017-2019 | 1 000,00 | - | - |
| Przebudowa SUW Morawa | 1 021 562,00 | 2017-2019 | 1 000,00 | - | - |
| Przebudowa SUW Kraszewo | 110 077,00 | 2017-2019 | 1 000,00 | - | - |
| Przebudowa SUW Runowo | 931 607,00 | 2017-2019 | 1 000,00 | - | - |
| Budowa sieci wodociągowej w Nowej Wsi Wielkiej | 175 686,13 | 2017-2018 | 1 000,00 | - | - |
| Budowa sieci sanitarnej i wodociągowej w Kraszewie | 304 439,20 | 2017-2018 | 1 000,00 | - | - |
| Przebudowa SUW Babiak | 931 943,00 | 2017-2019 | 1 000,00 | - | - |
| Wydatki bieżące | 126 000,00 |  | 15 750,00 | 15 742,65 | 12,49 % |
| Regionalny Program Operacyjny Województwa Warmińsko-Mazurskiego na lata 2014-2020 "Rodzina to siła" | 126 000,00 | 2017-2019 | 15 750,00 | 15 742,65 | 12,49 % |