Załącznik Nr 5 do Zarządzenia 
Nr 431/2018 Wójta Gminy Lidzbark Warmiński z dnia 21 sierpnia 2018 r.


Informacja o kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej, w tym
 o przebiegu realizacji  przedsięwzięć za I półrocze 2018r.

Wieloletnia prognoza finansowa jst stanowi instrument wieloletniego planowania finansowego w jednostkach samorządu terytorialnego.
WPF obejmuje prognozę m.in. takich parametrów budżetowych jednostki samorządu terytorialnego, jak:

- dochody bieżące oraz wydatki bieżące budżetu,

- dochody majątkowe oraz wydatki majątkowe budżetu,

- wynik budżetu wraz ze wskazaniem przeznaczenia nadwyżki albo sposobu sfinansowania deficytu,

- przychody i rozchody budżetu, z uwzględnieniem długu zaciągniętego oraz planowanego do zaciągnięcia.

Obligatoryjnym elementem WFP jest również kwota długu jednostki samorządu terytorialnego wraz ze wskazaniem sposobu sfinansowania jego spłaty

 zmiany, stan aktualny.
Wieloletnia Prognoza Finansowa Gminy Lidzbark Warmiński została uchwalona:

Uchwałą Nr XXX/237/2017 Rady Gminy Lidzbark Warmiński z dnia 15 grudnia 2017 roku w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Lidzbark Warmiński na lata 2018-2035 oraz zmieniona:

Uchwałą Nr XXXI/240/2018 Rady Gminy Lidzbark Warmiński z dnia 11 stycznia 2018r.,
Uchwałą Nr XXXII/247/2018 Rady Gminy Lidzbark Warmiński z dnia 1 marca 2018r,

Uchwałą Nr XXXIII/255/2018 Rady Gminy Lidzbark Warmiński z dnia 28 marca 2018r,
Uchwałą Nr XXXIV/261/2018 Rady Gminy Lidzbark Warmiński z dnia 18 kwietnia 2018r.,

Uchwałą Nr XXXV/263/2018 Rady Gminy Lidzbark Warmiński z dnia 24 maja 2018r.,

Uchwałą Nr XXXVI/268/2018 Rady Gminy Lidzbark Warmiński z dnia 26 czerwca 2018r.,

Aktualnie obowiązującą Wieloletnią Prognozą Finansową Gminy Lidzbark Warmiński na lata 2018-2035 z uwzględnieniem wielkości planu dochodów i wydatków budżetu gminy na dzień 30 czerwca 2018 roku wprowadzonych  Zarządzeniem Nr 418/2018 Wójta Gminy Lidzbark Warmiński z dnia 29 czerwca 2018r.
1. Dochody:

	Rok
	Dochody ogółem, 
	z tego:

	
	
	 dochody bieżące
	 dochody majątkowe
	w tym:

	
	
	
	
	  ze sprzedaży majątku

	2018
	po zmianie
	29 486 950,35
	27 693 030,35
	1 793 920,00
	677 500,00

	
	zmiany
	1 675 158,35
	1 473 058,35
	172 100,00
	222 100,00

	
	przed zmianą
	27 811 792,00
	26 189 972,00
	1 621 820,00
	455 400,00


W 2018 roku dochody zaplanowano zgodnie z informacjami otrzymanymi od Ministra Finansów, decyzjami Wojewody Warmińsko-Mazurskiego, decyzjami Krajowego Biura Wyborczego oraz Zarządzeniami Wójta i Uchwałami Rady Gminy. Plan dochodów na dzień 30 czerwca 2018 roku zgodnie z Zarządzeniem Wójta Gminy Nr 418/2018 z dnia 30 czerwca 2018r. wynosił ogółem 29 486 950,35 zł, w tym dochody bieżące 27 693 030,35 zł, dochody majątkowe 1 793 920,00 zł. Wzrost planu dochodów na dzień 30 czerwca 2018 r w stosunku do planu pierwotnego jest związany ze zmianą dotacji dokonanych na podstawie decyzji  Urzędu Wojewódzkiego na zadania realizowane w ramach pomocy społecznej.  
2. Wydatki:
	Rok
	Wydatki ogółem 
	z tego:

	
	
	 Wydatki bieżące
	Wydatki majątkowe
	w tym:

	
	
	
	
	  Wydatki inwestycyjne

	2018
	po zmianie
	34 253 361,35
	27 139 805,35
	7 113 556,00
	6 881 986,00


	
	zmiany
	- 1 087 152,65
	1 019 532,35
	-2 106 685,00
	- 2 149 185,00

	
	przed zmianą
	35 340 514,00
	26 120 273,00
	9 220 241,00
	9 031 171,00


Na spadek wydatków największy wpływ ma przeniesienie realizacji inwestycji, Modernizacji Stacji Uzdatniania Wody w Runowie i Babiaku na 2019 rok. 
Wydatki budżetowe a latach 2018-2035 zaplanowano w podziale na wydatki bieżące 
i majątkowe, w ramach wydatków bieżących wyszczególniono wydatki na:

- obsługę długu,

-wynagrodzenia i składki od nich naliczane,

- funkcjonowanie organów jst,

Na kolejne lata wydatki przyjęto na podobny poziomie.
3. Kwota długu

Przyjęte zamierzenia w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Lidzbark Warmiński na
2018 rok o spłacie zadłużenia z tytułu kredytu na kwotę 683 000,00 zł zostało zrealizowane w wysokości 302 000,00 zł oraz z tytułu pożyczki zostało spłacone w kwocie 714 493,78 zł. Zadłużenie na 30 czerwca 2018 roku wynosi 6 606 741,51 zł w tym z tytułu kredytów 6 399 000,00 zł oraz z tytułu pożyczki 207 741,51 zł.  W 2018 roku planuje się kredyt w wysokości 2 732 552,00 zł oraz pożyczkę w wysokości 2 262 184,00 zł. W obecnej kadencji tj. od grudnia 2014 roku do 30 czerwca 2018 roku zaciągnięto kredyt bankowy w wysokości 700 000,00 zł oraz dokonano spłat rat kredytów bankowych zaciągniętych w latach  ubiegłych na łączną kwotę 1 768 000,00 zł.  

Zaplanowany deficyt w wysokości 4 766 414,00 zł zostanie sfinansowany pożyczką w wysokości 2 262 184,00 oraz kredytem bankowym w wysokości 2 504 227,00 zł.  

Według aktualnej prognozy Finansowej całkowita spłata długu gminy nastąpi w 2031 roku. 
4.  Przedsięwzięcia Wieloletnie Prognozy Finansowej realizowane w latach 2018-2035.
	L.p
	Nazwa zadania
	Okres realizacji
	Limit 2018
(zł)
	Limit 2019
(zł)
	Limit Zobowiązań

(zł)

	1
	Budowa sieci kanalizacyjnej wraz z oczyszczalnią ścieków w miejscowości Redy-Osada 
	2017-2019
	817 070,00
	1 000,00
	818 070,00

	2
	Przebudowa SUW Kraszewo
	2017-2019
	111 777,00
	1 000,00
	112 777,00

	3
	Przebudowa SUW Morawa
	2017-2019
	1 023 262,00
	1 000,00
	1 024 262,00

	4
	Przebudowa SUW Runowo
	2017-2019
	1 000,00
	933 307,00
	934 307,00

	5
	Przebudowa SUW Babiak 
	2018-2019
	1 000,00
	935 643,00
	936 643,00

	6
	Budowa sieci wodociągowej 
w Nowej wsi Wielkiej
	2017-2019
	176 200,00
	0
	176 200,00

	7
	Budowa sieci sanitarnej 
i wodociągowej w Kraszewie
	2017-2019
	1 000,00
	281 197,00
	281 197,00

	8
	Modernizacja i remont drogi publicznej Nr 117016N Pilnik-Nowosady Etap II
	2017-2019
	500,00
	1 000 000,00
	1 000 500,00

	9
	Regionalny Program Operacyjny Województwa Warmińsko-Mazurskiego na lata 2014/2020
	2017-2019
	63 000,00
	47 250,00
	126 000,00

	
	Razem 
	
	7 000,00
	2 996 932,35
	3 003 932,35


W dniu 12 czerwca 2017 roku podpisano umowę z Województwem Warmińsko –Mazurskim na dofinansowanie operacji „Poprawa gospodarki wodno-ściekowej
 w gminie Lidzbark Warmiński”. Całkowita wartość operacji wynosi 2 996 932,35 zł,  dofinansowanie wynosi 1 533 334,00 zł tj. 63,63% poniesionych kosztów kwalifikowanych operacji. Obecnie inwestycja jest  w toku. Całkowicie zakończono prace przy rozbudowie sieci wodociągowej Nowa Wieś Wielka oraz rozbudowie sieci wodno-kanalizacyjnej
 w Kraszewie. Całkowite rozliczenie zadania zaplanowano w 2019 roku.
5. Podsumowanie
Od 1 stycznia 2014 roku obowiązuje nowy indywidualny wskaźnik maksymalnego zadłużenia dla każdej gminy. Indywidualny wskaźnik zadłużenia wynika z brzmienia znowelizowanych art. 242 i 243 ustawy o finansach publicznych, które weszły w życie w 2014 roku. Art. 243 mówi, że stosunek sumy planowanych na dany rok spłat kredytów oraz odsetek kredytów od pożyczek do dochodów budżetowych ogółem nie może przekroczyć indywidualnie liczonego wskaźnika. Do 2014 roku był to stały stosunek dla każdej JST wynoszący 15 proc. Wskaźnik indywidualny jest zaś uzależniony od stosunku nadwyżek bieżących powiększonych o dochody majątkowe do wydatków bieżących samorządu. Brana pod uwagę jest średnia z trzech ostatnich lat. 

Na dzień kończący I półrocze 2018 roku relacje w danych latach różnicy dochodów bieżących i wydatków bieżących powiększonych o dochody ze sprzedaży majątku do dochodów budżetu wynoszą:

- wykonanie za rok 2015 – 8,24%,
- wykonanie za rok 2016 – 9,81%,

- wykonane za rok 2017 – 2,58%
- plan na dzień 30 czerwca 2018 – 4,18%.
Średnia arytmetyczna powyższych wielkości za lata 2015-2017 wynosi 6,88%. Wielkość ta jest większa od wysokości spłat rat kredytów wraz z należnymi odsetkami do planowanych dochodów ogółem w 2018 roku. Relacja ta według planowanych wyżej wielkości na rok 2018 wynosi 3,34%, a więc o 3,54% spełniony jest wskaźnik określony art. 243 ust. 1 ustawy o finansach publicznych dla roku 2018. Biorąc pod uwagę możliwość uchwalenia budżetu na rok 2019 przez Radę Gminy, zgodnie z obowiązującymi przepisami pod uwagę będą brane wskaźniki za lata 2015-2017. Jak widać powyżej wysoki poziom wskaźnika rozumianego jako różnicy dochodów bieżących i wydatków bieżących powiększonych o dochody ze sprzedaży majątku do dochodów ogółem dla roku 2015-2017 wynoszący po wyżej 5% uchwalenie budżetu w zgodności z art. 243 ustawy w latach 2019-2020 i kolejnych będzie możliwe (przy zachowaniu pozostałych założeń WPF). 
PAGE  
4

