WYKAZ ROBÓT REALIZOWANYCH PRZEZ

REFERAT IOŚ W OKRESIE OD 16.05.2019r. DO 28.06.2019r.

I. Drogownictwo:

Konserwacja odcinków dróg:

1. Droga wewnętrzna dz. nr 98/2 w msc. Koniewo.

2. Droga publiczna nr 117022 N Koniewo – Żytowo.

3. Droga wewnętrzna dz. nr 362 w msc. Rogóż.

4. Droga wewnętrzna dz. nr 336 w msc. Rogóż.

5. Droga wewnętrzna dz. nr 103 w msc. Runowo.

Profilowanie dróg:

1. Droga publiczna nr 117015 N Miłogórze – Nowosady – Pomorowo.

2. Droga publiczna nr 117017 N DK 51 – Nowosady.

3. Droga publiczna nr 117021 N Koniewo – Wielochowo.

4. Droga wewnętrzna dz. nr 105 w msc. Żytowo.

5. Droga wewnętrzna dz. nr 35/3 w msc. Żytowo.

6. Droga wewnętrzna dz. nr 97/2 w msc. Żytowo.

7. Droga wewnętrzna dz. nr 93/1 w msc. Żytowo.

8. Droga wewnętrzna dz. nr 94 w msc. Żytowo.

9. Droga wewnętrzna dz. nr 186 w msc. Koniewo.

10. Droga wewnętrzna dz. nr 169/1 w msc. Koniewo.

11. Droga wewnętrzna dz. nr 2/34 w msc. Koniewo osada.

12. Droga publiczna nr 117022 N Koniewo – Żytowo.

13. Droga wewnętrzna dz. nr 98/2 w msc. Koniewo.

14. Droga wewnętrzna dz. nr 179 w msc. Jagoty.

15. Droga wewnętrzna dz. nr 177/1 w msc. Jagoty.

16. Droga wewnętrzna dz. nr 169/1 w msc. Jagoty (droga powiatowa).

17. Droga wewnętrzna dz. nr 161 w msc. Jagoty.

18. Droga publiczna nr 117008 N DW 513 – Redy.

19. Droga wewnętrzna dz. nr 22 w msc. Redy.

Prace dodatkowe:

1. Prace na rzecz SM Rogóz.

2. Prace na rzecz wsi Kłębowo.

3. Przewóz materiału na rzecz miejscowości Stryjkowo.

4. Uprzątniecie drewna z działki nr 28/7 w msc. Medyny.

5. Przewóz materiału Kochanówka – Markajmy.

6. Prace związane z kruszeniem gruzu.

7. Przewóz bezdomnych psów do schroniska.

8. Czyszczenie boxu przy GOKiS w Pilniku.

9. Wyrywanie karczy przy drodze publicznej nr 117027 N DW 513 – Sarnowo.

10. Sprzątanie zanieczyszczeń przy wiatach przystankowych na DW 513.

11. Prace przy ustawianiu sceny.

12. Koszenie placów i terenów należących d oGminy Lidzbark Warmiński.

13. Równanie placu w msc. Bugi dz. nr 52.

14. Dowóz materiału na plac w msc. Bugi dz. nr 52.

15. Przewóz wiatrołomu z drogi wewnętrznej dz. nr 5/37 w msc. Pilnik.

16. Przewóz TOI TOI Pilnik – Rogóz.

17. Prace na rzecz wsi Miłogórze.

Modernizacja i remont drogi publicznej nr 117001 N Drwęca – DW 513:

- wyrywanie karp

- zbieranie skarp i poboczy

- plantowanie urobku

- wywóz zbędnego urobku.

Nieodpłatnie pozyskany materiał do naprawy dróg:

- gruz w ilości ok. 200 ton od lokalnego przedsiębiorcy

- gruz w ilości ok. 100 ton z rozbiórki budynku w msc. Miłogórze.

II. Gospodarka komunalna:

- Remont garaży gminnych – roboty w toku:

Trwają prace wewnątrz garaży (wykonanie tynków, szpachlowanie i malowanie).

- Stryjkowo 10 – roboty w toku:

Wykonano przemurowanie kominów, wymiana pokrycia dachu, wymiana stolarki okiennej 
i drzwiowej, docieplenie elewacji. W toku remont cokoła i zagospodarowanie terenu (chodnik, opaska wokół budynku, odwodnienie).

- Wielochowo 16 – roboty w toku:

Wymurowanie studzienki przy oknie z naprawą opaski wokół budynku.

- Runowo 24 – roboty w roku:

Remont kominów ponad dachem szt. 4 oraz 1 komin od podstaw fundamentu z kanałem c.o., naprawa tynków z pomalowaniem w pomieszczeniach rozbieranego komina.

- Sarnowo świetlica – roboty w toku:

Docieplenie elewacji budynku świetlicy, naprawa przeciekającego dachu przy obróbkach komina, wymiana rynien. Wewnątrz pomieszczeń świetlicy naprawa tynków 
i pomalowanie z usunięciem zacieków.

- Bieżące utrzymanie i administracja obiektów komunalnych oraz usuwanie wszelkich   awarii. Konserwacja oświetlenia ulicznego.

- Przygotowywanie przetargów, dokumentacji i inwestycji. Stała obsługa najemców gminnych lokali (rozliczanie czynszów, wody, energii, c.o. i nieczystości płynnych). Zaopatrywanie na bieżąco wszystkich kotłowni komunalnych w miał.

- Prowadzenie spraw związanych z ewidencjonowaniem i rozliczaniem osób skazanych na wykonanie prac społecznych.

- Prowadzenie spraw związanych z Gminną Ewidencją Zabytków oraz Cmentarzem  Wojennym – porządkowanie cmentarza.

- Prowadzenie spraw związanych z numeracją porządkową budynków.

III. Gospodarka Nieruchomościami:

Miejscowe Plany Zagospodarowania Przestrzennego:

- Wyłożenie do publicznego wglądu projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego części wsi Markajmy, gmina Lidzbark Warmiński wraz z prognozą oddziaływania na środowisko w dniach od 31.05.2019 r. do 04.07.2019 r. Uwagi do projektu planu mogą być wnoszone do dnia 05.08.2019 r.

Posiedzenie komisji ds. udzielania dotacji celowej na realizację inwestycji z zakresu ochrony środowiska i gospodarki wodnej.:

Dnia 03.06.2019r. odbyło się posiedzenie komisji ds. udzielania dotacji celowej na realizację inwestycji z zakresu ochrony środowiska i gospodarki wodnej. Ogółem złożono 25 wniosków, z czego wymogi formalne spełniło 16 wniosków na łączną kwotę 69 532,05 zł. Spośród ww. wniosków 13 dotyczy dofinansowania budowy przydomowych oczyszczalni ścieków oraz 3 dotyczą odwiertu studni głębinowej.

W dniu 8 lipca odbędą się przetargi na sprzedaż:

1.      Niezabudowana nieruchomość o numerze ewidencyjnym 92 o powierzchni 1,0600 ha, obręb Ignalin, zapisana w księdze wieczystej OL1L/00028558/8, przeznaczona na tereny zabudowy mieszkalnej jednorodzinnej, dróg wewnętrznych oraz zieleni naturalnej.

Cena wywoławcza 90.000,00 zł +23% VAT. Wadium 9.000,00 zł.

2.      Niezabudowana nieruchomość oznaczona numerem ewidencyjnym 215/1o powierzchni 0,7000 ha, obręb Rogóż, zapisana w księdze wieczystej OL1L/00030825/8, przeznaczona na cele rolne.

Cena wywoławcza 15.000,00 zł. Wadium 1.500,00 zł.

3.      Niezabudowana nieruchomość oznaczona nr 2/4 o pow. 0,1654 ha położona w obrębie Runowo zapisana w księdze wieczystej OL1L/00028553/3, przeznaczona na cele rolne.

Cena wywoławcza 10.000,00 zł. Wadium 1.000,00 zł.

4.      Niezabudowana nieruchomość oznaczona numerem ewidencyjnym 7/24 o pow. 0,1769 ha oraz udziału wynoszącego 35/1000 w działkach 7/45, 7/48, 7/49, 7/50, 7/51, 7/52, 
o łącznej powierzchni 2,8192 ha położonych w obrębie Suryty zapisana w księdze wieczystej OL1L/00020817/6 i OL1L/00020375/5, przeznaczona pod zabudowę rekreacyjno-mieszkaniową z dopuszczeniem usług nieuciążliwych.

Cena wywoławcza 45.000,00 zł + 23 % VAT. Wadium 4.500,00 zł.

- 5. Kolejny przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż niezabudowanej nieruchomości oznaczonej nr 124/2 o pow. 0,1106 ha położonej w obrębie Ignalin. Księga wieczysta OL1L/00029436/4, przeznaczona na cele rolne.

- Cena wywoławcza 30.000,00 zł. Wadium 3.000,00 zł.,

Decyzją Wojewody Warmińsko – Mazurskiego przejęto od Skarbu Państwa nieruchomości gruntowe jako drogi wewnętrzne.

| LP | MIEJSCOWOŚĆ | NR DZIŁKI | KW | POW w ha |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Grabnik | 25 | OL1L/00026692/5 | 0,9300 |
| 2 | Workiejmy | 17/2 | OL1L/00026681/5 | 0,1400 |
| 3 | Workiejmy | 18/1 | OL1L/00026681/5 | 2,1500 |
| 4 | Workiejmy | 23 | OL1L/00026681/5 | 0,8700 |
| 5 | Workiejmy | 41/3 | OL1L/00026681/5 | 0,1600 |
| 6 | Workiejmy | 201 | OL1L/00026681/5 | 0,1700 |
| 7 | Workiejmy | 202 | OL1L/00026681/5 | 0,8800 |
| 8 | Kłusity Wielkie | 128/4 | OL1L/00029400/3 | 0,1000 |
| 9 | Kłusity Wielkie | 163/2 | OL1L/00031100/7 | 0,1600 |
| 10 | Kłusity Wielkie | 164/4 | OL1L/00029409/6 | 0,0200 |
| 11 | Kłusity Wielkie | 166/4 | OL1L/00029408/9 | 0,1400 |
| 12 | Kłusity Wielkie | 690/3 | OL1L/00029404/1 | 0,3000 |
| 13 | Kłusity Wielkie | 700/1 | OL1L/00029403/4 | 0,2600 |
| 14 | Redy | 33/9 | OL1L/0001110/0 | 0,0400 |
| 15 | Redy | 125/6 | OL1L/0001110/0 | 0,0200 |
| 16 | Rogóż | 191/9 | OL1L/00031102/1 | 0,0400 |
| 17 | Rogóż | 194/3 | OL1L/00031102/1 | 0,0200 |
| 18 | Rogóż | 196/7 | OL1L/00031102/1 | 0,0200 |
| 19 | Rogóż | 205/4 | OL1L/00031102/1 | 0,0100 |
| 20 | Rogóż | 249/2 | OL1L/00031102/1 | 0,0100 |
| 21 | Rogóż | 267/14 | OL1L/00031102/1 | 0,0200 |
| 22 | Rogóż | 309/4 | OL1L/00031102/1 | 0,0200 |
| 23 | Łaniewo | 25/6 | OL1L/00031105/2 | 0,0600 |
| 24 | Łaniewo | 360/4 | OL1L/00031105/2 | 0,9100 |

Lidzbark Warmiński 28.06.2019r.                                           …………………………………