WYKAZ ROBÓT REALIZOWANYCH PRZEZ

REFERAT IOŚ W OKRESIE OD 28.06.2019r. DO 12.08.2019r.

I. Drogownictwo:

Konserwacja odcinków dróg:

1. Droga wewnętrzna dz. nr 177 w msc. Sarnowo.

2. Droga wewnętrzna dz. nr 68 i 64 w msc. Ignalin.

3. Droga publiczna nr 117008 N Lauda- Redy.

4. Droga publiczna nr 117021 N Koniewo – Wielochowo.

5. Droga publiczna nr 117005 N DW 513 – Workiejmy.

6. Droga publiczna nr 117017 N DK 51 – Nowosady.

Profilowanie dróg:

1. Droga publiczna nr 117017 N DK 51 - Nowosady.

2. Droga publiczna nr 117028 N DW513 – Świętnik.

3. Droga publiczna nr 117025 N Markajmy – Knipy – Napraty.

4. Droga publiczna nr 117007 N Nowa Wieś Wielka – Redy.

5. Droga publiczna nr 117008 N Lauda – Redy.

6. Droga publiczna nr 117021 N Koniewo – Wielochowo.

Wmontowane przepusty:

1. Droga wewnętrzna w msc. Ignalin – Ø 300 mm 6 mb.

2. Droga wewnętrzna w msc. Drwęca - Ø 300 mm 6 mb.

3. Droga wewnętrzna dz. nr 283 w msc. Łaniewo - Ø 400 mm 6 mb.

Prace dodatkowe:

1. Uprzątnięcie gałęzi z boiska przy GOKiS w Pilniku.

2. Kopanie rowów na odcinku drogi publicznej nr 117011 N w msc. Ignalin.

3. Ustawienie znaków przy drodze wewnętrznej dz. nr 391/3 w msc. Rogóż.

4. Przewóz dachówki do msc. Strjkowo.

5. Konserwacja studzienek kanalizacyjnych przy drodze publicznej nr 117016 N w msc. Pilnik.

6. Uprzątnięcie śmieci z przystanków MOR w msc. Wielochowo i Sarnowo.

7. Czyszczenie rowów przy drodze wewnętrznej dz. nr 8 w msc. Kłębowo.

8. Czyszczenie rowów przy drodze wewnętrznej dz. nr 188 w msc. Blanki.

9. Dowóz wody pitnej do mieszkańców gminy Lidzbark Warmiński.

10. Przewóz TOI TOI.

11. Wykonanie prac porządkowych na placu Urzędu Gminy Lidzbark Warmiński.

12. Uprzątniecie i wywóz nieczystości z posesji nr 9 w msc. Medyny.

13. Koszenie drogi wewnętrznej dz. nr 402 i 401/2 w msc. Miłogórze.

14. Przewóz materiału do naprawy dróg Kochanówka – Markajmy.

15. Przewóz żwiru na rzecz msc. Bugi.

16. Wycinka zakrzaczeń przy drodze nr 117001 N DW 513 – Drwęca i 117002 N Kłusity kol. – Babiak.

17. Przewóz oraz ustawienie sceny w msc. Blanki.

18. Przygotowanie placu pod wiatę na boisku w msac. Kraszewo.

19. Prace na rzecz msc. Morawa.

20. Naprawa odwodnienia drogi wewnętrznej dz. nr 111/2 w msc. Kochanówka.

21. Naprawa przepustu na odcinku drogi publicznej nr 117013 N w msc. Długołęka.

22. Naprawa odwodnienia na odcinku drogi wewnętrznej dz. nr 22 w msc. Redy osada.

23. Przewóz materiałów na nową bazę w msc. Długołęka.

24. Koszenie poboczy przy drodze publicznej nr 117019 N Kraszewo – Jarandowo.

25. Dowóz kruszywa na rzecz wsi Stryjkowo.

26. Wycinka zakrzaczeń przy drodze wewnętrznej dz. nr 117/1 w msc. Runowo.

27. Koszenie poboczy przy drodze wewnętrznej dz. nr 117/1 w msc. Runowo.

28. Koszenie poboczy przy drodze publicznej nr 117009 N w msc. Runowo.

29. Koszenie poboczy przy drodze publicznej nr 117025 N Marajmy – Knipy – gr. gminy (Napraty).

Modernizacja i remont drogi publicznej nr 117001 N Drwęca – DW 513:

- wyrywanie karp

- zbieranie skarp i poboczy

- plantowanie urobku

- wywóz zbędnego urobku.

II. Gospodarka komunalna:

- Remont garaży gminnych – roboty w toku:

Trwają prace wewnątrz garaży – roboty malarskie i posadzkowe.

- Stryjkowo 10 – roboty w toku:

Obrobienie okienek piwnicznych, uzupełnienie tynku cementowego na murku przy schodach, pomalowanie cokołu, wykonanie opaski wokół budynku, oraz ciągu pieszego z kostki betonowej polbruk.

- Runowo 24:

Przeprowadzono remont czterech kominów ponad dachem oraz przemurowano komin dymowy od podstaw fundamentu z kanałem c.o. Wykonano naprawę tynków w pomieszczeniach rozbieranego komina z pomalowaniem.

- Budynek komunalny Bugi 13:

Przemurowano komin ponad dachem. Wykonanie kanału wentylacyjnego na szczycie budynku.

- Szkoła Podstawowa w Rogóżu – roboty w toku:

Wymiana płytek ceramicznych w pomieszczeniach kuchennych z wyspoinowaniem, 
  W kuchni, jadalni i świetlicy - malowanie ścian, sufitów i stolarki drzwiowej, wymiana   
   okuć stolarskich, wymiana lamp i osprzętu elektrycznego i sanitarnego. Naprawa schodów    
   do oddziału przedszkolnego i remont cokołu budynku.

- Stolarnia:

Wykonanie okienek piwnicznych oraz drabiny wyłazowej na strych do remontowanego budynku w Stryjkowie nr 10. Wykonanie i pomalowanie 4 tablic informacyjnych, wykonanie desek na szlaban – żwirownia w Kochanówce, wykonanie wiatrownic drewnianych na dach do Szkoły Podstawowej w Rogóżu.

- Bieżące utrzymanie i administracja obiektów komunalnych oraz usuwanie wszelkich   awarii. Konserwacja oświetlenia ulicznego.

- Przygotowywanie przetargów, dokumentacji i inwestycji. Stała obsługa najemców gminnych lokali (rozliczanie czynszów, wody, energii, c.o. i nieczystości płynnych).

- Prowadzenie spraw związanych z ewidencjonowaniem i rozliczaniem osób skazanych na wykonanie prac społecznych.

- Prowadzenie spraw związanych z Gminną Ewidencją Zabytków oraz Cmentarzem  Wojennym – porządkowanie cmentarza.

- Prowadzenie spraw związanych z numeracją porządkową budynków.

III. Gospodarka Nieruchomościami:

Dnia 16 lipca 2019 roku nabyto w drodze negocjacji zabudowaną działkę gruntu w obrębie Długołęka oznaczoną nr ewidencyjnym 18/7 o pow. 1,0359ha za kwotę 1.600.000,00zł brutto. Nieruchomość zabudowana jest trzema budynkami: budynkiem wielofunkcyjnym, w którym znajdują się magazyn, warsztat, pomieszczenia biurowe i socjalne o łącznej powierzchni użytkowej 989 m2, budynkiem magazynowo-warsztatowym o powierzchni użytkowej 312,6 m2 i budynkiem biurowo-usługowym o powierzchni użytkowej 76,8 m2.

W dniu 16 lipca 2029r. nabyto nieodpłatnie od Krajowego Ośrodka Wsparcia Rolnictwa nieruchomości drogowe

| LP | MIEJSCOWOŚĆ | NR DZIŁKI | KW | Pow. w ha |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Runowo | 280/1 | OL1L/0009384/4 | 0,0216 |
| 2 | Runowo | 281/1 | OL1L/00029062/1 | 0,0254 |
| 3 | Runowo | 282/1 | OL1L/00007700/6 | 0,0048 |

Decyzją Wojewody Warmińsko – Mazurskiego przejęto od Skarbu Państwa nieruchomości gruntowe jako drogi wewnętrzne.

| LP | MIEJSCOWOŚĆ | NR DZIAŁKI | KW | POW. w ha |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Łaniewo | 117/2 | OL1L/00019958/6 | 0,0586 |
| 2 | Łaniewo | 117/3 | OL1L/00019958/6 | 0,1019 |
| 3 | Łaniewo | 117/12 | OL1L/00026684/6 | 0,0669 |
| 4 | Łaniewo | 117/14 | OL1L/00026684/6 | 0,0144 |
| 5 | Łaniewo | 117/27 | OL1L/00026684/6 | 0,1966 |
| 6 | Łaniewo | 117/28 | OL1L/00026684/6 | 1,1452 |
| 7 | Łaniewo | 117/29 | OL1L/00026684/6 | 2,7798 |
| 8 | Łaniewo | 117/8 | OL1L/00019956/2 | 0,0034 |
| 9 | Łaniewo | 117/19 | OL1L/00019957/9 | 0,0227 |
| 10 | Łaniewo | 117/20 | OL1L/00019957/9 | 3,3006 |
| 11 | Łaniewo | 117/23 | OL1L/00019957/9 | 0,0307 |
| 12 | Łaniewo | 117/24 | OL1L/00019957/9 | 0,1344 |
| 13 | Łaniewo | 117/30 | OL1L/00019957/9 | 1,0131 |
| 14 | Łaniewo | 117/31 | OL1L/00019957/9 | 0,0654 |
| 15 | Łaniewo | 117/32 | OL1L/00019957/9 | 0,1460 |
| 16 | Łaniewo | 117/33 | OL1L/00019957/9 | 0,2321 |
| 17 | Łaniewo | 117/34 | OL1L/00019957/9 | 1,1077 |
| 18 | Łaniewo | 117/35 | OL1L/00019957/9 | 0,1680 |
| 19 | Długołęka | 53 | OL1L/00026682/2 | 9,8900 |
| 20 | Bobrownik | 146/4 | OL1L/00026683/9 | 7,0600 |

W dniu 1 sierpnia 2019r. sprzedano niezabudowaną nieruchomość oznaczoną numerem ewidencyjnym 215/1 o powierzchni 0,7 ha w obrębie Rogóż za kwotę 15.150,00 zł.

W dniu 3 września odbędą się przetargi na sprzedaż:

1. Niezabudowana nieruchomość o numerze ewidencyjnym 92 o powierzchni 1,0600 ha, obręb Ignalin, zapisana w księdze wieczystej OL1L/00028558/8, przeznaczona na tereny zabudowy mieszkalnej jednorodzinnej, dróg wewnętrznych oraz zieleni naturalnej.

Cena wywoławcza 80.000,00 zł +23% VAT. Wadium 8.000,00 zł.

2. Niezabudowana nieruchomość oznaczona nr 2/4 o pow. 0,1654 ha położona w obrębie Runowo zapisana w księdze wieczystej OL1L/00028553/3, przeznaczona na cele rolne.

Cena wywoławcza 10.000,00 zł. Wadium 1.000,00 zł.

3.  Niezabudowana nieruchomość oznaczona numerem ewidencyjnym 7/24 o pow. 0,1769 ha oraz udział wynoszący 35/1000 w działkach 7/45, 7/48, 7/49, 7/50, 7/51, 7/52, 
o łącznej powierzchni 2,8192 ha położonych w obrębie Suryty zapisana w księdze wieczystej OL1L/00020817/6 i OL1L/00020375/5, przeznaczona pod zabudowę rekreacyjno-mieszkaniową z dopuszczeniem usług nieuciążliwych.

Cena wywoławcza 35.000,00 zł + 23 % VAT. Wadium 3.500,00 zł.

4. Niezabudowana nieruchomości oznaczona nr 124/2 o pow. 0,1106 ha położona w obrębie Ignalin. Księga wieczysta OL1L/00029436/4, przeznaczona na cele rolne.

- Cena wywoławcza 30.000,00 zł. Wadium 3.000,00 zł.

Lidzbark Warmiński 12.08.2019r.                                           …………………………………