WYKAZ ROBÓT REALIZOWANYCH PRZEZ

REFERAT BIN W OKRESIE OD 20.12.2019r. DO 7.02.2020r.

- Drogownictwo:

Profilowanie dróg:

- Droga gminna publiczna nr 117026 N (dr. woj. 513 - Sarnowo)

- Droga gminna publiczna nr 117008 N (Lauda – Redy)

- Droga gminna publiczna nr 117007 N (Redy – Nowa Wieś Wielka)

- Droga gminna publiczna nr 117020 N (Jarandowo – Suryty)

- Droga gminna publiczna nr 117011 N (Bobrownik – Ignalin)

- Droga gminna publiczna nr 117013 N (Bobrownik – Lauda)

- Droga gminna publiczna nr 117024 N (Rogóż – Napraty)

- Drogi wewnętrzne w msc. Rogóż (dz. nr 361, 338/2, 343/9)

- Droga publiczna nr 117019 N (Kraszewo – Jarandowo)

- Droga publiczna nr 117014 N (Miłogórze – Pomorowo – Nowosady)

- Droga publiczna nr 117006 N (Runowo – Workiejmy)

- Drogi wewnętrzne w msc. Runowo dz. nr 117/1, 471/2

- Droga publiczna nr 117009 N (Runowo – Łaniewo)

- Droga publiczna nr 117021 N (Wielochowo – Koniewo)

- Droga publiczna nr 117022 N (Koniewo – Żytowo) + drogi wewnętrzne

- Drogi wewnętrzne dz. nr 26, 188, 177, 86, 81, 134 obręb Blanki

- Drogi wewnętrzne dz. nr 64/5 obręb Suryty

- Drogi wewnętrzne dz. nr 237 obręb Kłębowo

- Drogi wewnętrzne w msc. Kaszuny

- Drogi wewnętrzne dz. nr 21, 191, 198, 145, 117/3, 56/1 obręb Łaniewo

- Droga publiczna nr 117012 N (Ignalin – Długołęka)

- Drogi wewnętrzne dz. nr 12/3, 17 obręb Nowa Wieś Wielka

- Droga wewnętrzna dz. nr 16/51 obręb Redy

- Droga wewnętrzna dz. nr 259 obręb Kraszewo

- Drogi wewnętrzne dz. nr 145 obręb Lauda,

- Drogi wewnętrzne dz. nr 178/2, 192, 198/4, 173/2 obręb Ignalin

- Droga publiczna nr 117029 N (Kłębowo – Świętnik)

- Droga publiczna nr 117028 N (Świętnik – Medyny)

- Drogi wewnętrzne dz. nr 90/2, 75/1 obręb Świętnik

- Droga publiczna nr 117023 N (Kotowo – Samolubie)

- Drogi wewnętrzne dz. nr 161/2, 163, 163/2 obręb Kotowo

- Droga wewnętrzna dz. nr 2/24 obręb Budniki

Konserwacja odcinków dróg:

- Droga publiczna nr 117026 N (dr. woj. 513 – Sarnowo)

- Droga wewnętrzna w msc. Rogóż, dz. nr 377,362, 343/4

- Drogi wewnętrzne w msc. Wielochowo, dz. nr 34/10, 23/4

- Droga publiczna nr 117018 N (Stryjkowo – gr. Gminy)

- Droga wewnętrzna dz. nr 3037 obręb Stryjkowo

- Drogi wewnętrzne dz. nr 210, 221, 195, 21 obręb Kochanówka

- Droga publiczna nr 117027 N (dr. woj. Nr 513 - Sarnowo

- Droga wewnętrzna dz. nr 2/34 obręb Koniewo – droga do msc. Koniewo Osada

- Drogi wewnętrzne dz. nr 129, 132, 143 obręb Medyny

- Droga wewnętrzna dz. nr 148 obręb Kłębowo

- Drogi wewnętrzne dz. nr 40/1, 44, 169 obręb Jarandowo

- Droga publiczna nr 117020 N (Jarandowo – Suryty)

- Droga publiczna nr 117013 N (Lauda – Bobrownik)

- Droga wewnętrzna dz. nr 141 obręb Lauda

- Droga publiczna nr 117022 N (Koniewo – Żytowo)

Prace dodatkowe:

- Prace związane z wycinką drzew oraz zakrzaczenia zgodnie z otrzymanymi decyzjami.

- Przewóz pojemników na śmieci.

- Przewóz materiałów do naprawy dróg w Kłębowie, Ignalin, Lauda, Miłogórze, Stryjkowo

- Przewóz materiału do naprawy dróg Kochanówka – Markajmy.

- Sprzątanie przystanków przy drodze krajowej nr 51, sprzątanie MOR w miejscowości Wielochowo oraz Sarnowo

- Wycinka zakrzaczenia na drodze Jarandowo – Kochanówka

- Uprzątnięcie żużlu z boksów przy budynkach szkolnych i komunalnych

- Prace przy remoncie budynku gminnego.

- Dowóz materiałów do naprawy dróg (Blanki, Lauda, Koniewo, Żytowo)

- Wycinka zakrzaczenia w ciągu drogi publicznej nr 117009 N (Runowo – Łaniewo)

- Montaż przepustu pod torowiskiem dz. nr 105/4 obręb Markajmy (przepust fi 400 – 9 mb)

- Rekultywacja terenu gminnego dz. nr 45/1 obręb Knipy

- Montaż przepustu pod drogą wewnętrzną dz. nr 79/4 obręb Świętnik (przepust fi 200 -9 mb)

- Montaż przepustu pod drogą wewnętrzną dz. nr 114 obręb Ignalin (przepust fi 400 -9 mb)

- Wykonanie odwodnienia pod drogą gminną wewnętrzną dz. nr 91 obręb Ignalin

- Udrożnienie przepustu pod drogą wewnętrzną w msc. Zaręby, montaż krat

- Rekultywacja działki oraz uprzątnięcie działki zakrzaczeń oraz ziemi z działki nr 167 obręb Kraszewo

II. Gospodarka komunalna:

- Budynek Urzędu Gminy, ul Krasickiego 1:

Trwają   prace   związane   z   modernizacją  pomieszczeń w Budynku Urzędu Gminy:

- zakończono remont pokoi nr 2, 3 i 3A na parterze budynku ( z sali szkoleń wydzielono ścianką działową dwa odrębne pomieszczenia ( 3 i 3A ), ułożono nową wykładzinę podłogową z PCV wraz z listwami przypodłogowymi, wykonano konserwację okien drewnianych, zamontowano nowe parapety wewnętrzne z konglomeratu, wymieniono całą instalację elektryczną na nową z miedzi wraz z osprzętem, zamontowano jedenaście nowych opraw oświetleniowych, a także trzy kompletne skrzydła drzwiowe. Wykonano gładzie gipsowe oraz pomalowano ściany i sufity ).

- obecnie prowadzone są roboty remontowo – budowlane na drugim piętrze budynku. W zakres robót wchodzi remont korytarza, holu, dziewięciu pokoi, pomieszczenia gospodarczego, jednej łazienki wszystkich  remont korytarza i

- Bieżące utrzymanie i administracja obiektów komunalnych oraz usuwanie wszelkich   awarii. Konserwacja oświetlenia ulicznego.

- Przygotowywanie przetargów, dokumentacji i inwestycji. Stała obsługa najemców gminnych lokali (rozliczanie czynszów, wody, energii, c.o. i nieczystości płynnych).

- Prowadzenie spraw związanych z ewidencjonowaniem i rozliczaniem osób skazanych na wykonanie prac społecznych.

6. Prowadzenie spraw związanych z Gminną Ewidencją Zabytków oraz Cmentarzem

Wojennym – porządkowanie cmentarza.

7. Prowadzenie spraw związanych z numeracją porządkową budynków.

8. Prowadzenie spraw związanych z zaopatrzeniem kotłowni gminnych w opał.

Lidzbark Warmiński 15.05.2020r.                                           KIEROWNIK

REFERATU BUDOWNICTWA

I INFRASTRUKTURY

inż. Tomasz Nykiel