WYKAZ ROBÓT REALIZOWANYCH PRZEZ

REFERAT BIN W OKRESIE OD 19.05.2020 r. DO 19.06.2020r.

- Drogownictwo:

Remonty dróg:

- Profilowanie i żwirowanie drogi gminnej publicznej nr 117022 N Koniewo – Żytowo

- Remont drogi gminnej publicznej nr 117005 N oraz 117006 N do msc. Workiejmy.

- Profilowanie drogi gminnej publicznej nr 117003 N Babiak – Bugi

- Profilowanie drogi wewnętrznej dz. nr 13 obręb Bugi

- Profilowanie drogi gminnej dz.nr 26/1 obręb Pilnik

Prace dodatkowe:

- Prace związane z wycinką zakrzaczenia na drogach gminnych.

- Przewóz pojemników na śmieci.

- Pomoc sprzętowa na pogorzelisku w Miłogórzu.

- Przewóz materiału do naprawy dróg Kochanówka – Markajmy, Kochanówka - Długołęka.

- Sprzątanie przystanków przy drodze krajowej nr 51, sprzątanie MOR w miejscowości Wielochowo oraz Sarnowo

- Sprzątanie przystanków przy drodze woj. nr 513

- Rozpoczęcie prac związanych z koszeniem poboczy dróg gminnych oraz ścieżek rowerowych.

- Pozyskanie materiału do naprawy dróg - frezowina od GDDKiA w ilości około 500 ton.

- Pozyskanie materiału do naprawy dróg – gruz budowlany od mieszkańców gminy w ilości ok. 500 ton

- Uprzątnięcie żużlu z boksów przy budynkach szkolnych i komunalnych.

- Ustawienie oznakowania przy drogach gminnych w msc. Koniewo oraz Runowo.

II. Gospodarka komunalna:

- Budynek Urzędu Gminy, ul. Krasickiego 1:

Trwają   prace   związane   z   modernizacją  pomieszczeń w Budynku Urzędu Gminy:

- obecnie prowadzone są roboty remontowo – budowlane na drugim piętrze budynku. W zakres robót wchodzi wykonanie nowego sanitariatu, remont korytarza, holu, dziewięciu pokoi, pomieszczenia gospodarczego i jednej łazienki. Prowadzone prace polegają na: zerwaniu obicia z płyt gipsowo-kartonowych ( ściany i sufity), wykonanie nowych tynków, poszpachlowanie i pomalowanie wszystkich pomieszczeń, wykonanie nowych podłóg z płyt OSB oraz ułożenie wykładziny podłogowej z PCV wraz z listwami przypodłogowymi, wykonanie konserwacji okien drewnianych, zamontowanie nowych parapetów wewnętrznych z konglomeratu, wymiana całej instalacji elektrycznej na nową z miedzi wraz z osprzętem i zamontowaniem nowych opraw oświetleniowych. Wymiana wszystkich ościeżnic wraz ze skrzydłami drzwiowymi, a także zamontowanie dwoje drzwi przeciwpożarowych na strych. Modernizacja instalacji c.o. (wymiana rur, grzejników i zaworów).

- Bieżące utrzymanie i administracja obiektów komunalnych oraz usuwanie wszelkich   awarii. Konserwacja oświetlenia ulicznego.

- Przygotowywanie przetargów, dokumentacji i inwestycji. Stała obsługa najemców gminnych lokali (rozliczanie czynszów, wody, energii, c.o. i nieczystości płynnych).

- Prowadzenie spraw związanych z ewidencjonowaniem i rozliczaniem osób skazanych na wykonanie prac społecznych.

6. Prowadzenie spraw związanych z Gminną Ewidencją Zabytków oraz Cmentarzem

Wojennym – koszenie i porządkowanie cmentarza.

7. Prowadzenie spraw związanych z zaopatrzeniem kotłowni gminnych w opał.

Lidzbark Warmiński 19.06.2020r.                                           …………………………………