Załącznik nr 2

do ogłoszenia o przetargu ofertowym

Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia

  - Przedmiotem niniejszego zamówienia jest pełnienie nadzoru inwestorskiego nad realizacją i w okresie gwarancji robót budowlanych dla zadania: „Przebudowa drogi gminnej nr 117016N w miejscowości Pilnik, gmina Lidzbark Warmiński”

  - Przedmiot zamówienia należy wykonać w sposób zgodny z obowiązującymi przepisami prawa, w tym w szczególności zgodnie z:

    - ustawą z 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (tekst jednolity Dz. U. z 2016 r. poz. 290 z późn. zm.),

    - ustawą z dnia 16 kwietnia 2004r. o wyrobach budowlanych (tekst jednolity Dz. U. z 2014 r., poz. 883, z późn. zm.),

    - ustawą z dnia 21 grudnia 2000r. o dozorze technicznym (tekst jednolity Dz. U. z 2015, poz. 1125 z późn. zm.),

    - ustawą z dnia 24 sierpnia 1991r. o ochronie przeciwpożarowej (tekst jednolity Dz. U. z 2016 r., poz. 191  z późn. zm.),

    - ustawą z dnia 27 kwietnia 2001r. Prawo ochrony środowiska (tekst jednolity Dz. U. z 2016 r., poz. 672 z późn zm.),

    - ustawą z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach (Dz. U. z 2013. poz. 21, z późn. zm.) i właściwymi aktami wykonawczymi, w tym m.in.:

- rozporządzeniem Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 26 września 1997r. w sprawie ogólnych przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy (Dz. U. z 2003r. Nr 169, poz. 1650, z późn. zm.),

- rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy podczas wykonywania robót budowlanych (Dz. U. Nr 47, poz. 401).

3. W ramach przedmiotu zamówienia, do obowiązków Nadzoru należeć będzie:

  - Zapoznanie się z dokumentacją projektową przekazaną przez Zamawiającego, warunkami wydanych decyzji i uzgodnień oraz umową zawartą z Wykonawcą robót budowlanych,

  - Przygotowanie i uzgodnienie z Zamawiającym wzorów dokumentów obowiązujących w trakcie realizacji umowy na pełnienie nadzoru inwestorskiego, m.in. wzór wniosku materiałowego, raportu Wykonawcy, raportu Nadzoru,

  - Opiniowanie i przedkładanie Zamawiającemu do uzgodnienia harmonogramów rzeczowo – finansowych dla realizacji robót budowlanych objętych przedmiotem zamówienia oraz wszelkich zmian wprowadzanych do tych harmonogramów,

  - Kontrola zgodności z zatwierdzonym harmonogramem przebiegu realizacji przedmiotu umów z Wykonawcą i informowanie Zamawiającego o stwierdzonych każdorazowo odstępstwach,

  - Udział w naradach technicznych organizowanych przez Wykonawcę lub Zamawiającego oraz sporządzanie pisemnych protokołów z tych narad,

  - Kontrola realizowanych przez Wykonawcę robót budowlanych poprzez zapewnienie stałej obecności inspektorów nadzoru na terenie budowy,

  - Sporządzenie opinii dotyczących wad i usterek w wykonaniu przedmiotu umowy z Wykonawcą, wraz z wyznaczeniem terminu na ich usunięcie, i powiadamianie Zamawiającego o usunięciu stwierdzonych wad i usterek,

  - Sporządzanie raz w miesiącu Raportu opisującego stan zaawansowania robót budowlanych z podaniem wszystkich problemów, zagrożeń i opóźnień w stosunku do zatwierdzonego harmonogramu rzeczowo – finansowego,

  - Opiniowanie i weryfikowanie wniosków Wykonawcy oraz rekomendowanie Zamawiającemu sposobu rozstrzygnięcie wraz z uzasadnieniem,

  - Pełnienie funkcji inspektora nadzoru inwestorskiego zgodnie z wymogami ustawy Prawo Budowlane,

  - Uczestniczenie we wszystkich czynnościach, do dokonania których zobowiązany jest Zamawiający jako inwestor robót budowlanych realizowanych przez Wykonawcę, m.in. przekazanie Wykonawcy placu budowy, rejestracja dzienników budowy, zgłaszanie rozpoczęcia i zakończenia robót odpowiednim organom i instytucjom, przygotowanie kompletnych wniosków o wydanie decyzji w sprawie udzielenia pozwolenia na użytkowanie,

  - Prowadzenie dokumentacji fotograficznej z przebiegu robót budowlanych i przekazywanie jej wraz z Raportem miesięcznym Zamawiającemu,

  - Potwierdzenie poprawności i kompletności dokumentacji powykonawczej oraz niezbędnych instrukcji eksploatacji i obsługi, opracowanych przez Wykonawcę

  - W okresie gwarancji do Nadzoru należy:

    - Przeprowadzenie, w okresie gwarancji udzielonej przez Wykonawcę, każdorazowo na żądanie Zamawiającego, przeglądów z udziałem Wykonawcy i Zamawiającego wraz ze spisaniem protokołu zawierającego informacje o stwierdzonych wadach i usterkach i podaniem sposobu oraz terminu ich usunięcia,

    - Nadzorowanie prawidłowości usunięcia przez Wykonawcę wad i usterek stwierdzonych w okresie gwarancji oraz dokonanie sprawdzenia ich usunięcia wraz ze spisaniem przy udziale Wykonawcy i Zamawiającego protokołu z usunięcia wad i usterek,

    - W przypadku nieterminowego usunięcia przez Wykonawcę wad i usterek, przygotowanie Zamawiającemu danych niezbędnych do naliczania kar umownych z tego tytułu,

    - W przypadku nie usunięcia wad i usterek przez Wykonawcę, przygotowanie Zamawiającemu danych niezbędnych do przeprowadzenia postępowania przetargowego na wybór wykonawcy zastępczego usunięcia wad i usterek (w tym przedmiar i kosztorys inwestorski) oraz nadzór nad tymi pracami i dokonanie ich odbioru.

- 4. Zmiany realizacji Przedmiotu Umowy przez Wykonawcę, uzależnione od akceptacji Nadzoru, a prowadzące do zmian, zarówno w zakresie jakościowym i rzeczowym Przedmiotu Umowy jak również dotyczących wynagrodzenia i terminów wykonania, wymagają dla swej ważności pisemnej zgody Zamawiającego.