Załącznik nr 3

do ogłoszenia o przetargu ofertowym

Wzór Umowy – Umowa nr……..

zawarta w dniu . ………… 2016 roku w Lidzbarku Warmińskim pomiędzy:

Gminą Lidzbark Warmiński, ul. Krasickiego 1, 11-100 Lidzbark Warmiński, NIP: 743-18-62-715 REGON: 510742787,  zwaną w dalszej treści umowy „Zamawiającym”, reprezentowaną przez:

mgr inż. Fabiana Andrukajtis – Wójta Gminy,

przy kontrasygnacie Skarbnika Gminy – Małgorzaty Sobolewskiej

zwanym w dalszej części niniejszej Umowy Zamawiającym

a

.....................................................................................................................................................................................

.....................................................................................................................................................................................

NIP: ........................................REGON ....................................................

Zwanym dalej  „NADZÓR”,  reprezentowanym przez:

..............................................................  -  ..........................................

..............................................................  -  ..........................................

zwanymi dalej łącznie „Stronami”, a indywidualnie „Stroną”.

W wyniku rozstrzygnięcia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w trybie zapytania ofertowego znak sprawy: DR.7226.13.2.2015.NT, Strony zawierają umowę o następującej treści:

§ 1

Przedmiot Umowy

  - Przedmiotem niniejszej Umowy jest pełnienie nadzoru inwestorskiego nad realizacją i w okresie gwarancji robót budowlanych dla zadania: „Przebudowa drogi gminnej nr 117016 N w miejscowości Pilnik, gmina Lidzbark Warmiński”.

  - Szczegółowy opis robót do nadzorowania został ujęty w dokumentacji przetargowej dla Zadania, stanowiącej integralną część niniejszej Umowy.

  - Realizacja robót będzie odbywała się na podstawie umowy, którą Zamawiający zawarł dla zadania z Wykonawca robót budowlanych (zwanymi dalej WYKONAWCĄ).

  - NADZÓR w granicach umocowania niniejszą Umową jest przedstawicielem Zamawiającego w ramach umowy zawartej z WYKONAWCĄ.

  - Umowa z WYKONAWCĄ określi termin realizacji robót oraz okres udzielonej gwarancji.

  - Zamówienie jest przedmiotem wniosku o dofinansowanie ze środków Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020.

§ 2

Obowiązki NADZORU

W ramach niniejszej Umowy, do obowiązków NADZORU należeć będzie:

  - Zapoznanie się z dokumentacją projektową przekazaną przez Zamawiającego, warunkami wydanych decyzji i uzgodnień oraz umową zawartą z WYKONAWCĄ robót budowlanych,

  - Przygotowanie i uzgodnienie z Zamawiającym wzorów dokumentów obowiązujących w trakcie realizacji umowy na pełnienie nadzoru inwestorskiego, m.in. wzór wniosku materiałowego, raportu WYKONAWCY, raportu NADZORU,

  - Opiniowanie i przedkładanie Zamawiającemu do uzgodnienia harmonogramów rzeczowo – finansowych dla realizacji robót budowlanych objętych przedmiotem zamówienia oraz wszelkich zmian wprowadzanych do tych harmonogramów,

  - Kontrola zgodności z zatwierdzonym harmonogramem przebiegu realizacji przedmiotu umów z WYKONAWCĄ i informowanie Zamawiającego o stwierdzonych każdorazowo odstępstwach,

  - Udział w naradach technicznych organizowanych przez WYKONAWCĘ lub Zamawiającego oraz sporządzanie pisemnych protokołów z tych narad,

  - Kontrola realizowanych przez WYKONAWCĘ robót budowlanych poprzez zapewnienie stałej obecności inspektorów nadzoru na terenie budowy,

  - Sporządzenie opinii dotyczących wad i usterek w wykonaniu przedmiotu umowy z Wykonawcą, wraz z wyznaczeniem terminu na ich usunięcie, i powiadamianie Zamawiającego o usunięciu stwierdzonych wad i usterek,

  - Sporządzanie raz w miesiącu Raportu opisującego stan zaawansowania robót budowlanych z podaniem wszystkich problemów, zagrożeń i opóźnień w stosunku do zatwierdzonego harmonogramu rzeczowo – finansowego,

  - Opiniowanie i weryfikowanie wniosków WYKONAWCY oraz rekomendowanie Zamawiającemu sposobu rozstrzygnięcia wraz z uzasadnieniem,

  - Pełnienie funkcji inspektora nadzoru inwestorskiego zgodnie z wymogami ustawy Prawo Budowlane,

  - Uczestniczenie we wszystkich czynnościach, do dokonania których zobowiązany jest Zamawiający jako inwestor robót budowlanych realizowanych przez WYKONAWCE, m.in. przekazanie WYKONAWCY placu budowy, rejestracja dzienników budowy, zgłaszanie rozpoczęcia i zakończenia robót odpowiednim organom i instytucjom, przygotowanie kompletnych wniosków o wydanie decyzji w sprawie udzielenia pozwolenia na użytkowanie,

  - Prowadzenie dokumentacji fotograficznej z przebiegu robót budowlanych i przekazywanie jej wraz z Raportem miesięcznym Zamawiającemu,

  - Potwierdzenie poprawności i kompletności dokumentacji powykonawczej oraz niezbędnych instrukcji eksploatacji i obsługi, opracowanych przez WYKONAWCĘ,

  - W okresie gwarancji do Nadzoru należy:

    - Przeprowadzenie, w okresie gwarancji udzielonej przez WYKONAWCĘ, każdorazowo na żądanie Zamawiającego, przeglądów z udziałem WYKONAWCY i Zamawiającego wraz ze spisaniem protokołu zawierającego informacje o stwierdzonych wadach i usterkach i podaniem sposobu oraz terminu ich usunięcia,

    - Nadzorowanie prawidłowości usunięcia przez WYKONAWCĘ wad i usterek stwierdzonych w okresie gwarancji oraz dokonanie sprawdzenia ich usunięcia wraz ze spisaniem przy udziale WYKONAWCY i Zamawiającego protokołu z usunięcia wad i usterek,

    - W przypadku nieterminowego usunięcia przez WYKONAWCĘ wad i usterek, przygotowanie Zamawiającemu danych niezbędnych do naliczania kar umownych z tego tytułu,

    - W przypadku nie usunięcia wad i usterek przez WYKONAWCĘ, przygotowanie Zamawiającemu danych niezbędnych do przeprowadzenia postępowania przetargowego na wybór wykonawcy zastępczego usunięcia wad i usterek (w tym przedmiar i kosztorys inwestorski) oraz nadzór nad tymi pracami i dokonanie ich odbioru

§ 3

Termin wykonania zamówienia

- NADZÓR zobowiązuje się do pełnienia nadzoru inwestorskiego w następujących okresach:

- Nad realizacją robót - od dnia zawarcia umowy do dokonania odbioru końcowego przedmiotu zamówienia od WYKONAWCY i przedstawienia przez NADZÓR rozliczenia przedmiotu zamówienia tj. do 31.08.2017 roku

- W okresie gwarancji - od dnia odbioru końcowego od WYKONAWCY, do dnia w którym upłynie okres gwarancji udzielonej przez WYKONAWCĘ tj. do 31.08.2023 roku.

  - W przypadku zmiany terminów czynności odbiorowych, przedłużony zostanie termin pełnienia nadzoru inwestorskiego do czasu dokonania odbioru końcowego oraz w okresie udzielonej przez WYKONAWCĘ gwarancji.

  - Zmiany, o których mowa w ust. 2 powyżej, będą wymagały sporządzenia aneksu do Umowy.

  - Zamawiający zastrzega sobie możliwość wydłużenia terminu realizacji Przedmiotu Umowy z przyczyn związanych z wydłużeniem terminu realizacji zadania przez WYKONAWCĘ, z uwagi na np.: niesprzyjające warunki atmosferyczne, konieczność wykonania robót dodatkowych, zamiennych itp. W takiej sytuacji NADZÓR zobowiązany będzie wykonywać swoje obowiązki do czasu zakończenia realizacji nadzorowanego zadania w ramach wynagrodzenia, o którym mowa w § 4 ust. 1.

§ 4

Wynagrodzenie umowne

- Za wykonanie przedmiotu niniejszej Umowy Zamawiający zapłaci NADZOROWI za pełnienie nadzoru inwestorskiego wynagrodzenie umowne ryczałtowe w wysokości

netto ………………………………..……………..………………………………….. PLN (słownie złotych:   …………………………………………………………..………………………………..……………………..) plus podatek VAT w stawce 23% tj. ………………………………………….…… PLN (słownie złotych: …………………………………………………………………………………………..…………….………..), co daje kwotę brutto ………………………………………………………...……… PLN (słownie złotych: …………………………………………………………………………..………………………….…………..).

- Cena podana w ust. 1 powyżej, zgodnie z ofertą NADZORU, jest ceną ryczałtową i zawiera wszelkie koszty niezbędne dla prawidłowego wykonania Przedmiotu Umowy oraz wszelkie składniki i dopłaty wynikające z wykonania czynności towarzyszących.

- Wynagrodzenie jest niezmienne przez cały okres obowiązywania Umowy, bez względu na faktyczne terminy odbioru końcowego robót od WYKONAWCY, okres udzielonej przez WYKONAWCĘ gwarancji.

- W przypadku zmiany obowiązującej stawki podatku od towarów i usług, część wynagrodzenia, której będą dotyczyć zmienione przepisy prawa ulega odpowiedniej zmianie, poprzez doliczenie nowej stawki podatku VAT do pozostającej do rozliczenia kwoty netto i wymaga sporządzania aneksu do Umowy.

- Rozliczenie przedmiotu Umowy nastąpi fakturą końcową.

- Podstawą wystawiania faktury za pełnienie nadzoru nad realizacją Przedmiotu Umowy będzie przyjęty przez Zamawiającego protokół odbioru końcowego robót budowlanych oraz Raport Końcowy Nadzoru  o zakończeniu realizacji umowy na roboty budowlane.

- Wynagrodzenie za wykonany Przedmiot Umowy będzie płatne przelewem na rachunek bankowy NADZORU wskazany na fakturze VAT w terminie 30 dni od daty otrzymania przez Zamawiającego prawidłowo wystawionej faktury VAT wraz z kompletem wymaganych dokumentów.

- Za termin zapłaty przyjmuje się dzień obciążenia rachunku bankowego Zamawiającego.

- Rozliczenie między Stronami nastąpi wyłącznie w złotych polskich (PLN).

§ 5

Wykonawca nadzoru oświadcza, iż nadzór nad robotami budowlanymi będą sprawowały następujące osoby:

- Inspektor Nadzoru - w zakresie robót drogowych, Pan ……………………….. posiadający uprawnienia nr …………………….. wydane w dniu ………….. przez………………………………………………..……,

- Inspektor Nadzoru – w zakresie robót sanitarnych, Pan ……………………….. posiadający uprawnienia nr …………………….. wydane w dniu ………….. przez……………………………….………,

- Inspektor Nadzoru – w zakresie robót elektrycznych, Pan ……….……………….. posiadający uprawnienia nr …………………….. wydane w dniu ………….. przez…………………………………….…,

- Koordynator zespołu inspektorów nadzoru, Pan ………………………………………………..,

§ 6

1.	NADZÓR w granicach posiadanego umocowania niniejszą Umową jest przedstawicielem Zamawiającego w ramach umowy zawartej z WYKONAWCĄ o wykonanie robót, wymienionych w § 1 niniejszej Umowy.

2.	NADZÓR zobowiązuje się wykonywać powierzone czynności sumiennie i fachowo, czuwać w imieniu Zamawiającego nad realizacją Umowy zawartej z WYKONAWCĄ oraz chronić interesy Zamawiającego w całym zakresie nadzoru.

3.	NADZÓR zobowiązuje się przestrzegać zaleceń i wskazówek Zamawiającego oraz informować Zamawiającego o wszystkich istotnych sprawach, a zwłaszcza o dostrzeżonych uchybieniach w realizacji robót budowlanych.

4.	NADZOROWI nie wolno wykorzystywać we własnym interesie rzeczy i praw Zamawiającego.

5. Zmiany realizacji Przedmiotu Umowy przez WYKONAWCÓW, uzależnione od akceptacji NADZORU, a prowadzące do zmian, zarówno w zakresie jakościowym i rzeczowym Przedmiotu Umowy jak również dotyczących wynagrodzenia i terminów wykonania, wymagają dla swej ważności pisemnej zgody Zamawiającego.

6. Obowiązki  NADZORU, dla których nie ustalono terminów ich wykonywania, NADZÓR wykonuje w terminach uzgodnionych z WYKONAWCAMI i niepowodujących opóźnień w realizacji robót przez WYKONAWCĘ w stosunku do obowiązującego harmonogramu wykonania robót.

§ 7

- Jeżeli w okresie realizacji robót wystąpi konieczność wykonania robót dodatkowych, nieprzewidzianych umową zawartą z WYKONAWCĄ, NADZÓR powinien niezwłocznie zawiadomić o tym Zamawiającego, celem podjęcia decyzji, co do ich zlecenia dla WYKONAWCY.

- Bez zgody Zamawiającego NADZÓR nie jest upoważniony do wydawania dla WYKONAWCY polecenia wykonania robót dodatkowych, z zastrzeżeniem ust. 3.

- Jeżeli wystąpi konieczność wykonania robót niezbędnych ze względu na bezpieczeństwo lub zabezpieczenie przed awarią, Zamawiający upoważnia NADZÓR do udzielenia WYKONAWCY polecenia ich wykonania oraz niezwłocznego zawiadomienia o tym fakcie Zamawiającego.

§ 8

NADZÓR oświadcza, iż wszystkie wymagane przez Zamawiającego dokumenty w dniu podpisania Umowy są aktualne, a informacje tam zawarte nie uległy zmianie.

§ 9

Kary umowne

- Nieterminowa realizacja obowiązków NADZORU uprawnia Zamawiającego do naliczania kar umownych w wysokości 0,02 % całkowitego wynagrodzenia brutto, określonego w § 4 ust. 1 powyżej,  za każdy dzień zwłoki w wykonaniu tych obowiązków.

- Nienależyta i nieterminowa realizacja obowiązków NADZORU, skutkująca koniecznością  poniesienia przez Zamawiającego dodatkowych kosztów, w tym na pokrycie roszczeń WYKONAWCÓW lub na zastępcze usuwanie wad i usterek ze środków własnych Zamawiającego, uprawnia Zamawiającego do obniżenia wynagrodzenia nadzoru o wartość tych kosztów dodatkowych.

- Odstąpienie od umowy przez NADZÓR z przyczyn nie leżących po stronie Zamawiającego, uprawnia Zamawiającego do naliczenia kary w wysokości 15% całkowitego wynagrodzenia brutto określonego w § 4 ust.1 powyżej.

- Zamawiający zastrzega sobie prawo dochodzenia odszkodowania uzupełniającego do wysokości faktycznie poniesionej szkody.

- Zamawiający zastrzega sobie prawo potrącenia kar umownych z faktur NADZORU, na co NADZÓR wyraża zgodę.

- NADZÓR może uwolnić się od odpowiedzialności z tytułu zapłaty kar umownych tylko jeśli udowodni, że zwłoka nie powstała z jego winy lub innych osób, za które ponosi odpowiedzialność, a zwłoce tej nie mógł zapobiec.

§ 10

Jeżeli na skutek niewykonania lub nienależytego wykonania Przedmiotu Umowy przez NADZÓR Zamawiający poniesie szkodę, wówczas NADZÓR zobowiązuje się pokryć tę szkodę w pełnej wysokości.

§ 11

Odstąpienie od umowy

- W przypadku nienależytego wykonywania istotnych postanowień niniejszej Umowy przez NADZÓR, Zamawiającemu przysługuje również prawo odstąpienia od niniejszej Umowy, ze skutkiem natychmiastowym, w całości bądź odpowiedniej części, której nienależyte wykonywanie dotyczy, w terminie 30 dni od powzięcia wiadomości o tych okolicznościach.

- Przez nienależyte wykonywanie istotnych postanowień Umowy Strony rozumieją w szczególności:

  - nie rozpoczęcie realizacji Przedmiotu Umowy w terminie 7 dni od daty zawarcia Umowy,

  - naruszenia innego zobowiązania NADZORU i nie usunięcia skutków naruszeń w terminie 7 dni od wezwania przez Zamawiającego.

§ 12

Zmiany Umowy

- Wszelkie zmiany i uzupełnienia treści niniejszej Umowy wymagają formy pisemnego aneksu pod rygorem ich nieważności.

- Zamawiający przewiduje możliwość zmian postanowień zawartej Umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru Wykonawcy nadzoru m. in. na następujących warunkach:

    - Przesunięcia terminu wykonania Przedmiotu Umowy w przypadku:

  - przesunięcia realizacji przedmiotu umowy o roboty budowlane;

  - przerwy w realizacji Przedmiotu Umowy na skutek działań podmiotów trzecich, organów administracji i innych podmiotów o kompetencjach zbliżonych do organów administracji, w szczególności eksploatatorów infrastruktury oraz właścicieli gruntów pod inwestycję, które spowodowały niezawinione i niemożliwe do uniknięcia przez Wykonawców robót budowlanych opóźnienie;

  - działania siły wyższej (np. klęski żywiołowej, warunków atmosferycznych odbiegających od typowych dla danej pory roku, uniemożliwiających prowadzenie robót budowlanych/prac geologicznych, przeprowadzanie prób i sprawdzeń, dokonywanie odbiorów, katastrofy budowlanej) mającej bezpośredni wpływ na terminowość wykonywania Przedmiotu Umowy.

    - Zmiany w zakresie Przedmiotu Umowy, jeżeli konieczność wprowadzenia takich zmian jest skutkiem zmiany przepisów prawa.

    - Zmiany wynagrodzenia w przypadku ograniczenia przez Zamawiającego zakresu Przedmiotu Umowy z przyczyn, których nie można było przewidzieć w chwili zawarcia Umowy.

- Zmiany postanowień Umowy, o których mowa w ust. 2 nie mogą prowadzić do zwiększenia wynagrodzenia za Przedmiot Umowy, określonego w § 4 ust. 1 powyżej.

§ 13

Poufność

- NADZÓR zobowiązuje się do zachowania w tajemnicy wszelkich informacji i dokumentów uzyskanych od Zamawiającego w związku z realizacją niniejszej Umowy, w tym w szczególności do podjęcia odpowiednich kroków w celu ochrony ich poufnego charakteru.

- NADZÓR zobowiązuje się ponadto nie rozpowszechniać w zakresie jego działalności zawodowej i pozazawodowej informacji dotyczących Zamawiającego, przedsiębiorstwa Zamawiającego oraz osób kierujących przedsiębiorstwem Zamawiającego w sposób naruszający jego dobre imię, renomę lub inny interes.

- Strony uzgadniają przy tym, że obowiązek zachowania poufności trwa zarówno w czasie obowiązywania Umowy, jak i po jej zakończeniu, a zobowiązanie do jego przestrzegania nie podlega wypowiedzeniu ani rozwiązaniu.

- § 14

Spory

- W sprawach nie uregulowanych w niniejszej Umowie zastosowanie mają odpowiednie przepisy Kodeksu cywilnego oraz Prawa budowlanego.

- Spory pomiędzy Stronami, mogące wyniknąć na tle realizacji niniejszej Umowy, rozstrzygane będą polubownie, a po wyczerpaniu takiej możliwości na drodze sądowej – wyłącznie właściwym jest Sąd właściwy miejscowo dla siedziby Zamawiającego.

- Przed wszczęciem sporu Strony mogą wspólnie podjąć próbę jego rozstrzygnięcia za pośrednictwem bezstronnego mediatora.

§ 15

Postanowienia końcowe

- Zmiany niniejszej Umowy będą dokonywane przez kolejno numerowane aneksy sporządzone przez Strony w formie pisemnej, pod rygorem nieważności.

- Umowa podlega prawu polskiemu.

- Umowę niniejszą sporządzono w trzech jednobrzmiących egzemplarzach, dwa egzemplarze dla Zamawiającego i jeden egzemplarz dla Nadzoru.

Zamawiający                                    		                                    NADZÓR

………………………………………           			   …………………………………..