UMOWA

zawarta w dniu ………………. 2017 r. pomiędzy Gminą Lidzbark Warmiński z siedzibą ul. Krasickiego 1, 11-100 Lidzbark Warmiński reprezentowaną przez Zastępcę Wójta Gminy Tomasza Kołodziejczyk przy kontrasygnacie Małgorzaty Sobolewskiej –Skarbnika gminy, zwaną dalej Zamawiającym a firmą ………………………………………………., zwaną dalej Wykonawcą, reprezentowaną przez: …………………………...

§ 1

- Zamawiający zleca, a Wykonawca przyjmuje do wykonania opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej zagospodarowania działki nr 136/3 w miejscowości Runowo.

- Szczegółowy zakres opracowania projektowego obejmuje:

- opracowanie projektu budowlanego, wymaganego przepisami Prawa budowlanego i spełniającego wymagania rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 3 lipca 2003 r. w sprawie szczegółowego zakresu i formy projektu budowlanego (Dz. U. z 2003 r. Nr 120, poz. 1133), wraz z opisami i rysunkami niezbędnymi do realizacji robót, w razie potrzeby uzupełnionego szczegółowymi projektami umożliwiającymi wykonanie zamówienia bez konieczności dodatkowych opracowań – w liczbie 2 egzemplarzy,

- uzyskanie wszystkich wymaganych uzgodnień niezbędnych do zgłoszenia robót budowlanych,

§ 2

- Wykonawca zobowiązuje się wykonać przedmiot umowy zgodnie z zasadami współczesnej wiedzy technicznej, obowiązującymi przepisami oraz normami i normatywami.

- Zamawiający zobowiązany jest udostępnić dokumenty i dane związane z wykonaniem prac projektowych, będące w posiadaniu Zamawiającego, a mogące mieć wpływ na ułatwienie prac projektowych oraz na poprawienie ich jakości.

- Wykonawca przedmiotu niniejszej umowy nie może bez zgody Zamawiającego przekazać praw i obowiązków wynikających z umowy w całości. Wykonawca odpowiada za prace wykonane przez podwykonawców, niezbędne do realizacji zlecenia głównego.

§ 3

- Strony zobowiązują się wzajemnie powiadamiać na piśmie o zaistniałych przeszkodach w wypełnianiu zobowiązań umownych podczas wykonywania prac projektowych, jak również w trakcie realizacji inwestycji.

- Zamawiający zobowiązuje Wykonawcę:

- do konsultacji z Zamawiającym istotnych rozwiązań konstrukcyjnych i materiałowych mających wpływ na koszty robót budowlanych, które będą wykonywane na podstawie opracowanej dokumentacji projektowej,

- do opisywania proponowanych materiałów i urządzeń za pomocą parametrów technicznych, tzn. bez podawania ich nazw. Jeżeli nie będzie to możliwe i konieczne okaże się podanie nazwy materiału lub urządzenia, to Wykonawca zobowiązany jest do podania co najmniej dwóch producentów tych materiałów lub urządzeń.

- W przypadku niekompletności dokumentacji objętej niniejszą umową, Wykonawca zobowiązany jest do wykonania dokumentacji uzupełniającej i pokrycia w całości kosztów jej przygotowania.

§ 4

  - Wykonawca zobowiązuje się wykonać przedmiot umowy w terminie:

##### opracowanie pełnej dokumentacji projektowej wraz z zgłoszeniem robót budowlanych do dnia 20 września 2017 r.

  - Wykonawca przekaże Zamawiającemu kompletne i zgodne z umową opracowanie projektowe w siedzibie Zamawiającego.

  - Odbiór prac projektowych odbędzie się na podstawie protokołu zdawczo-odbiorczego.

  - Datę podpisania przez Zamawiającego protokołu, o którym mowa w § 4 pkt 3, traktuje się jako datę wykonania i odbioru dokumentacji projektowej.

§ 5

- Wynagrodzenie za wykonanie przedmiotu umowy wynosi brutto: ………….. zł.   (słownie: ………………………………………….).

- Cena za wykonanie prac projektowych jest ceną ryczałtową i nie ulegnie zmianie.

§ 6

- Podstawą do rozliczenia pomiędzy Zamawiającym a Wykonawcą jest rachunek, wystawiony  po przekazaniu dokumentacji projektowej na podstawie protokołu zdawczo-odbiorczego, płatna w terminie 14 dni od daty jej otrzymania przez Zamawiającego.

- Rachunek za prace projektowe stanowiące przedmiot umowy będzie płatny przelewem na konto Wykonawcy wskazane na rachunku.

§ 7

W przypadku uniemożliwienia rozpoczęcia realizacji umowy lub zaistnienia przerw w jej wykonaniu, z przyczyn nieleżących po stronie Wykonawcy, termin wykonania prac ulega przesunięciu o okres wynikający z przerw lub opóźnienia rozpoczęcia prac.

§ 8

- W przypadku niedotrzymania przez Wykonawcę terminu umowy, Zamawiającemu przysługuje prawo zastosowania kar umownych za zwłokę – w wys. 0,2% wartości umowy za każdy dzień zwłoki.

- W przypadku odstąpienia od umowy przez Wykonawcę, z przyczyn zależnych od Zamawiającego, Zamawiający zapłaci karę umowną w wys. 20% wartości 
umowy.

- W przypadku odstąpienia od umowy przez Zamawiającego z przyczyn, za które odpowiada Wykonawca, Wykonawca zapłaci Zamawiającemu karę umowną w wys. 20% wartości umowy.

- W przypadku zwłoki Wykonawcy w usuwaniu wad przedmiotu umowy, Wykonawca zapłaci karę umowną w wys. 0,5% wynagrodzenia umownego za każdy dzień zwłoki.

- W przypadku niekompletności dokumentacji objętej niniejszą umową, koszt wykonania dokumentacji uzupełniającej w całości pokryje Wykonawca.

- W przypadku gdy szkoda spowodowana niewykonaniem obowiązku wynikającego z niniejszej umowy przekracza wysokość kar umownych, poszkodowana tym strona może, niezależnie od kar umownych, dochodzić odszkodowania na zasadach ogólnych Kodeksu cywilnego.

§ 9

Zamawiający wspólnie z Wykonawcą rozszerzają odpowiedzialność Wykonawcy z tytułu rękojmi za wady fizyczne przedmiotu umowy.

Termin rękojmi skończy się wraz z upływem terminu odpowiedzialności z tytułu rękojmi za wady robót budowlanych, wykonywanych na podstawie dokumentacji będącej przedmiotem niniejszej umowy.

§ 10

Wszelkie zmiany i uzupełnienia niniejszej umowy mogą być dokonywane wyłącznie                   w formie pisemnego aneksu, podpisanego przez obie strony.

§ 11

W sprawach nieuregulowanych niniejszą umową mają zastosowanie powszechnie obowiązujące przepisy prawa, a w szczególności Kodeksu cywilnego.

§ 12

      - Wszelkie zmiany do umowy wymagają zachowania formy pisemnej pod rygorem nieważności.

2. Umowa została sporządzona w 2 jednobrzmiących egzemplarzach – po 1 egzemplarzu dla Zamawiającego i Wykonawcy.

................................	                                                                     ................................                                                                                                Zamawiający:                                                                                 Wykonawca: