Załącznik  nr 5 do SIWZ

# (Wzór) UMOWA  GKB.272.1.5.2018.KA

W dniu …………….r. w Lidzbarku Warmińskim pomiędzy Gminą Lidzbark Warmiński                     z siedzibą przy  ul. Krasickiego 1, 11-100 Lidzbark Warmiński, NIP : 743-18-62-715, REGON : 520742787 zwaną dalej w tekście niniejszej umowy Zamawiającym, reprezentowaną przez : Wójta Gminy  – mgr inż. Fabiana Andrukajtisa przy kontrasygnacie Skarbnika Gminy Małgorzaty Sobolewskiej, a  …………………………                     z siedzibą ……, NIP : ………., reprezentowaną przez : …………….. zwaną dalej  w tekście Wykonawcą została zawarta umowa następującej treści :

§1

Zamówienie stanowiące przedmiot umowy udziela się w wyniku wyboru najkorzystniejszej oferty w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego, zgodnie z ustawą z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz.U. z 2017r., poz.1579 ze zm.)

§2

- Wykonawca zobowiązuje się do wykonania na rzecz Zamawiającego przedmiotu umowy „Remont drogi gminnej publicznej Nr 117031 N w miejscowości  Redy Osada” polegający na naprawie przełomów na długości całkowitej 215 mb oraz wykonanie nowej nawierzchni na odcinku 85 mb.

- Zakres robót:

2.1. Prace pomiarowe

# ODCINEK NR 1 o długości 215 mb

- DROGA

2.2.  Rozebranie istniejącej nawierzchni drogi na długości 215,00 m i szerokości 5,00 m;

2.3. Transport rozebranej nawierzchni na plac składowy Urzędu Gminy w Markajmach – 10 km;

2.4. Wykonanie koryta o gł. 50 cm, na długości 215,00 m i szerokości 4,70 m;

2.5. Profilowanie i zagęszczenie podłoża pod warstwy konstrukcyjne - jezdnia (szer. 4,70* dł. 215,00 m);

2.6. Ułożenie geowłókniny o masie 200g/m2 pod warstwy konstrukcyjne z półmetrowym zakładem;

2.7. Wykonanie i zagęszczenie warstwy odsączającej z pospółki na całej szerokości o gr. 30 cm - jezdnia (szer. 4,70 m * dł. 215,00 m);

2.8. Wykonanie podbudowy z kruszywa łamanego stabilizowanego mechanicznie o frakcji 0 - 31,5 mm,  na całej szerokości o gr. 20 cm - jezdnia (szer. 4,70 m * dł. 215,00 m);

2.9. Wykonanie obustronnych naprzemiennych sączków żwirowych, rozmieszczonych co 10,00 m o szer. 1,00 m i gł. 0,60 m;

2.10. Oczyszczenie podbudowy przed skropieniem - jezdnia (szer. 4,70 m * dł. 215,00 m);

2.11. Skropienie oczyszczonej podbudowy - jezdnia (szer. 4,70 m * dł. 215,00 m);

2.12. Wykonanie warstwy wiążącej o gr. 6 cm na całej szerokości - jezdnia (szer. 4,70 m * dł. 215,00 m);

UWAGA! Nie dopuszcza się rozkładania warstwy wiążącej połówkowo. Warstwa wiążąca musi być rozłożona na całej szerokości jezdni w sposób ciągły.

Należy stosować asfalty drogowe wg PN-EN 12591 lub polimeroasfalty wg PN-EN 14023.

2.13. Oczyszczenie warstwy wiążącej przed skropieniem - jezdnia (szer. 4,70 m * dł. 215,00 m);

2.14. Skropienie oczyszczonej warstwy wiążącej - jezdnia (szer. 4,50 m * dł. 215,00 m);

2.15. Wykonanie warstwy ścieralnej o  gr. 4 cm na całej szerokości - jezdnia (szer. 4,50 m * dł. 215,00 m);

UWAGA! Nie dopuszcza się rozkładania warstwy ścieralnej połówkowo. Warstwa ścieralna musi być rozłożona na całej szerokości jezdni w sposób ciągły.

Należy stosować asfalty drogowe wg PN-EN 12591 lub polimeroasfalty wg PN-EN 14023.

2.16. Wykonanie poboczy z kruszywa łamanego stabilizowanego mechanicznie o frakcji 0 - 31,5 mm, o szer. 	1,00 m i gr. 10 cm (strona prawa dł. 191,00 m * szer. 1,00 m; strona lewa dł. 205,00 * szer. 1,00 m);

2.17. Oczyszczanie rowów z namułu, z wyprofilowaniem skarp, grubość namułu 30 cm (strona prawa dł. 175,00 m; strona lewa dł. 205,00m);

            - ODCINEK NR 2 o długości 85 mb

- DROGA

2.18.  Usunięcie warstwy humusu o gł. 20 cm pow. trapez (19,00+5,00)*11,00/2=132,00 m2 + prostokąt dł. 74,00 mb x szer. 5,00 mb;

2.19. Ułożenie przepustu pod zjazdem na odcinek nr 2 o dł. 18,00 mb, średnicy fi 400 (Rura strukturalna o korugowanej ściance zewnętrznej o profilu trapezowym i wewnętrznej ściance gładkiej);

2.20. Profilowanie i zagęszczenie podłoża pod warstwy konstrukcyjne pow. trapez (19,00+5,00)*11,00/2 = 132,00 m2 + prostokąt dł. 74,00 mb x szer. 5,00 mb;

2.21. Ułożenie geowłókniny o masie 200g/m2 pod warstwy konstrukcyjne z półmetrowym zakładem ;

2.22. Wykonanie i zagęszczenie warstwy odsączającej z pospółki na całej szerokości o gr. 30 cm pow. trapez (19,00+5,00)*11,00/2 = 132,00 m2 + prostokąt dł. 74,00 mb x szer. 5,00 mb;

2.23. Wykonanie podbudowy z kruszywa łamanego stabilizowanego mechanicznie o frakcji 0 - 31,5 mm,  na całej szerokości o gr. 25 cm pow. trapez (19,00+5,00)*11,00/2 = 132,00 m2 + prostokąt dł. 74,00 mb x szer. 5,00 mb;

2.24. Oczyszczenie podbudowy przed skropieniem o pow. trapez (19,00+5,00)*11,00/2=132,00 m2 + prostokąt dł. 9,00 mb x szer. 5,00 mb;

2.25. Skropienie oczyszczonej podbudowy o pow. trapez (19,00+5,00)*11,00/2=132,00 m2 + prostokąt dł. 9,00 mb x szer. 5,00 mb;

2.26. Wykonanie warstwy wiążącej o gr. 6 cm na całej szerokości o pow. trapez (19,00+5,00)*11,00/2=132,00m2 + prostokąt dł. 9,00 mb x szer. 5,00 mb;

UWAGA! Nie dopuszcza się rozkładania warstwy wiążącej połówkowo. Warstwa wiążąca musi być rozłożona na całej szerokości jezdni w sposób ciągły.

Należy stosować asfalty drogowe wg PN-EN 12591 lub polimeroasfalty wg PN-EN 14023.

2.27. Oczyszczenie warstwy wiążącej przed skropieniem o pow. trapez (19,00+5,00)*11,00/2=132,00 m2 +prostokąt dł. 9,00 mb x szer. 5,00 mb;

2.28. Skropienie oczyszczonej warstwy wiążącej o pow. trapez (19,00+5,00)*11,00/2=132,00 m2 + prostokąt dł. 9,00 mb x szer. 5,00 mb;

2.29. Wykonanie warstwy ścieralnej o  gr. 4 cm na całej szerokości o pow. trapez (19,00+5,00)*11,00/2 = 132,00 m2 + prostokąt dł. 9,00 mb x szer. 5,00 mb;

UWAGA! Nie dopuszcza się rozkładania warstwy ścieralnej połówkowo. Warstwa ścieralna musi być rozłożona na całej szerokości jezdni w sposób ciągły.

Należy stosować asfalty drogowe wg PN-EN 12591 lub polimeroasfalty wg PN-EN 14023.

2.30. Obustronne wykonanie poboczy z kruszywa łamanego stabilizowanego mechanicznie o frakcji 0 - 31,5 mm, o szer. 1,00 m i gr. 10 cm  (dł. 85,00 m * szer. 1,00) x 2;

2.31. Wykonanie nowego obustronnego rowu trapezowego o szer. dna 0,4 m i nachyleniu skarp 1:1,5 na długości 85 mb;

2.32. Wykonanie nawierzchni z płyt wielootworowych za zjazdem na odcinek nr II o pow. (szer. 5,00 mb x dł. 	10,00 mb) = 50,00 m2

- ZJAZDY

Zjazd nr 1 pow. 33,00 m2 - strona prawa (do osiedla)

a. Wykonanie koryta o gł. 30 cm pow. zjazdu 33,00 m2;

b. Mechaniczne profilowanie i zagęszczenie podłoża pod warstwy konstrukcyjne (powierzchnia zjazdu 	33,00 m2);

c. Wykonanie podbudowy zjazdu z kruszywa łamanego o frakcji 0 - 31,5 mm stabilizowanego mechanicznie warstwa dolna o gr. 15 cm (powierzchnia zjazdu 33,00m2);

d. Wykonanie nawierzchni zjazdu z kruszywa łamanego o frakcji 0 - 31,5 mm stabilizowanego mechanicznie warstwa górna o gr. 10 cm (powierzchnia zjazdu 33,00m2);

e. Oczyszczenie podbudowy przed skropieniem (powierzchnia zjazdu 33,00 m2);

f. Skropienie oczyszczonej podbudowy (powierzchnia zjazdu 33,00 m2);

g. Wykonanie warstwy wiążącej na całej szerokości o gr. 6,00 cm (powierzchnia zjazdu 33,00 m2);

h.  Oczyszczenie podbudowy przed skropieniem (powierzchnia zjazdu 33,00 m2);

i.  Skropienie oczyszczonej podbudowy (powierzchnia zjazdu 33,00 m2);

j. Wykonanie warstwy ścieralnej na całej szerokości o gr. 4,00 cm (powierzchnia zjazdu 33,00 m2);

Zjazd nr 3 pow. 26,00 m2 - strona prawa

a. Wykonanie koryta o gł. 30 cm pow. trapez (6,00 mb + 4,00 mb) x 2,00mb/2,00 = 10,00 m2 +prostokąt dł. 4,00 mb x szer. 4,00 mb = 16,00 m2;

b. Mechaniczne profilowanie i zagęszczenie podłoża pod warstwy konstrukcyjne (powierzchnia zjazdu  26,00 m2);

c. Wykonanie podbudowy zjazdu z kruszywa łamanego o frakcji 0 - 31,5 mm stabilizowanego mechanicznie warstwa dolna o gr. 15 cm (powierzchnia zjazdu             26,00 m2);

d. Wykonanie nawierzchni zjazdu z kruszywa łamanego o frakcji 0 - 31,5 mm stabilizowanego mechanicznie warstwa górna o gr. 10 cm (powierzchnia zjazdu             26,00 m2);

# e. Oczyszczenie podbudowy przed skropieniem (powierzchnia zjazdu 26,00 m2);

f. Skropienie oczyszczonej podbudowy (powierzchnia zjazdu 26,00 m2);

g. Wykonanie warstwy wiążącej na całej szerokości o gr. 6,00 cm (powierzchnia zjazdu 26,00 m2);

h.  Oczyszczenie podbudowy przed skropieniem (powierzchnia zjazdu 26,00 m2);

i.  Skropienie oczyszczonej podbudowy (powierzchnia zjazdu 26,00 m2);

j. Wykonanie warstwy ścieralnej na całej szerokości o gr. 4,00 cm (powierzchnia zjazdu 26,00 m2);

Zjazd nr 2 pow. 188,50 m2 - strona lewa (do hydroforni)

a. Oczyszczenie podbudowy przed skropieniem – (powierzchnia zjazdu szer. 7,00 mb dł. 7,00 mb = 49,00 m2);

b. Skropienie oczyszczonej podbudowy – (powierzchnia zjazdu – 49,00 m2);

c. Wykonanie warstwy wiążącej na całej szerokości o gr. 6 cm – (powierzchnia zjazdu – 49,00 m2);

d. Oczyszczenie podbudowy przed skropieniem – (powierzchnia zjazdu – 49,00 m2);

e. Skropienie oczyszczonej podbudowy – (powierzchnia zjazdu – 49,00 m2);

f. Wykonanie warstwy ścieralnej na całej szerokości o gr. 4 cm – (powierzchnia zjazdu – 49,00 m2);

3. Przekrój podłużny

Spadek podłużny dostosować do terenu istniejącego oraz wyremontowanego odcinka drogi.

4. Przekroje poprzeczne

Przekrój poprzeczny jezdni na odcinkach prostych wykonać jako daszkowy o wartości 2,0 %, ze spadkami skierowanymi do krawędzi jezdni. Pochylenie poprzeczne poboczy na odcinkach prostych - jednostronne o wartości 6,0 %.

§3

Zamawiający zobowiązuje się przekazać Wykonawcy teren budowy w dniu podpisywania umowy.

§4

- Termin rozpoczęcia robót:  7 dni  po przekazaniu terenu budowy

- Termin zakończenia robót budowlanych: 		31.07.2018r.

- Termin odbioru końcowego przedmiotu umowy:	31.07.2018r.

§5

Zamawiający ustanawia Inspektora Nadzoru Inwestorskiego w osobie: ………………………….

§6

- Strony ustalają wynagrodzenie ryczałtowe za wykonanie przedmiotu zamówienia określonego w §1 umowy na kwotę: …………. zł brutto (słownie : ………………………………………………..).

- Podstawę do określenia wynagrodzenia stanowi oferta wykonawcy.

- Kwota określona w ust.1 zawiera wszelkie koszty związane z realizacją zadania wynikające  z zakresu rzeczowego i przedmiaru robót jak również nie ujęte, a niezbędne do wykonania zadania : wszelkie roboty przygotowawcze, zagospodarowanie placu budowy, koszty utrzymania zaplecza budowy, organizacji ruchu w okresie prowadzenia robót.

§7

- Podstawą zapłaty będzie faktura końcowa, wystawiona przez Wykonawcę po zakończeniu realizacji przedmiotu umowy, bezusterkowym odbiorze końcowym robót        z terminem płatności nie krótszym niż 30 dni od dnia pokwitowania odbioru faktury przez Zamawiającego.

- Zapłata wynagrodzenia zostanie przekazana na rachunek Wykonawcy o numerze …………………………………………………….

- Datą zapłaty jest data obciążenia rachunku Zamawiającego.

§8

- Wykonawca zobowiązuje się strzec mienia na placu budowy, zabezpieczyć i oznakować roboty, dbać o stan techniczny i prawidłowość oznakowania przez cały czas realizacji zadania oraz zapewnić warunki bezpieczeństwa.

- W trakcie  realizacji robót Wykonawca będzie utrzymywał teren budowy w stanie wolnym od przeszkód komunikacyjnych.

- Wykonawca zapewni stały dostęp mieszkańcom do posesji znajdujących się wzdłuż remontowanej drogi lub mających jedyny dostęp z tej drogi.

- Po zakończeniu robót Wykonawca zobowiązany jest uporządkować teren budowy, przywrócić go do stanu przed rozpoczęciem prac i przekazać Zamawiającemu w dniu odbioru końcowego robót.

§9

Wykonawcę obciążają koszty ubezpieczenia budowy, utrzymania budowy oraz konserwacji urządzeń obiektów tymczasowych na  terenie budowy.

§10

- Wykonawca zobowiązuje się wykonać przedmiot Umowy z materiałów własnych.

- Na każde żądanie Zamawiającego lub Inspektora Nadzoru Wykonawca obowiązany jest okazać dokumentację dotyczącą materiałów używanych do wykonania zadania.

§11

Wykonawca przyjmuje na siebie następujące obowiązki szczegółowe: pisemnego informowania Zamawiającego i Inspektora Nadzoru Inwestorskiego o terminie odbioru robót zanikających lub ulegających zakryciu na dwa dni przed planowanym odbiorem. Jeżeli Wykonawca nie poinformuje o tych faktach:

- będzie zobowiązany do odkrycia robót lub wykonania otworów niezbędnych do zbadania robót,  a następnie przywrócenia roboty do stanu pierwotnego,

- w przypadku zniszczenia lub uszkodzenia robót - naprawienia ich lub doprowadzenia do stanu poprzedniego.

§12

- Zamawiający powiadomi Wykonawcę o wszelkich ujawnionych usterkach w terminie                   3 dni od dnia ich ujawnienia.

- Wykonawca zobowiązany jest do usunięcia usterek w ciągu 7 dni od dnia doręczenia zawiadomienia o ujawnionych usterkach. W przypadku, kiedy z obiektywnych powodów niemożliwe jest dotrzymanie tego terminu strony ustalą termin na usunięcie zgłoszonych usterek.

§13

- Strony zastrzegają prawo naliczania kar umownych za nieterminowe lub nienależyte wykonanie przedmiotu umowy.

- Kary będą naliczane w następujących przypadkach:

- Wykonawca zapłaci Zamawiającemu karę umowną za:

- opóźnienie w wykonaniu przedmiotu zamówienia powstałe z winy Wykonawcy                                 w wysokości 0,1% wynagrodzenia umownego określonego w § 6 ust. 1 za każdy dzień opóźnienia;

- opóźnienie w usunięciu usterek stwierdzonych przy odbiorze końcowym robót lub w okresie obowiązywania gwarancji – w wysokości 0,1% wynagrodzenia umownego określonego w § 6 ust. 1 za każdy dzień opóźnienia liczony od dnia terminu  wyznaczonego na usunięcie usterki;

- za odstąpienie od umowy z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy                            w wysokości 10% wynagrodzenia umownego określonego w § 6 ust. 1.

- Zamawiający zapłaci Wykonawcy karę umowną za:

- za odstąpienie od umowy z przyczyn leżących po stronie Zamawiającego                    w wysokości 10% wynagrodzenia umownego określonego w § 6 ust. 1;

- za opóźnienie w zapłacie faktury odsetki ustawowe za każdy dzień opóźnienia                            w zapłacie;

- Zamawiający potrąci karę umowną, o której mowa w ust.2 lit.a  z wynagrodzenia należnego Wykonawcy.

- Jeżeli wysokość zastrzeżonych kar umownych nie pokrywa poniesionej szkody, stronom przysługuje prawo dochodzenia odszkodowania uzupełniającego do wysokości rzeczywiście poniesionej szkody.

§14

Odbiory robót:

- Po zakończeniu robót, i potwierdzeniu gotowości odbioru przez inspektora nadzoru Wykonawca zawiadomi pisemnie Zamawiającego o gotowości odbioru. Na dzień rozpoczęcia procedury odbioru końcowego Wykonawca dostarczy Zamawiającemu zawierający następujące dokumenty:

- protokoły odbiorów technicznych,

- atesty na wbudowane materiały,

- protokoły badań i sprawdzeń,

- Zamawiający wyznaczy datę i rozpocznie czynności odbioru końcowego robót stanowiących przedmiot umowy w ciągu 7 dni od daty zawiadomienia przez Wykonawcę o gotowości odbioru. Zamawiający powiadomi uczestników odbioru o terminie i miejscu spotkania  stron.

- Zakończenie czynności odbioru nastąpi w ciągu 7 dni roboczych licząc od daty rozpoczęcia odbioru.

- Całkowity odbiór zadania nastąpi po podpisaniu przez strony protokołu odbioru końcowego.

- Protokół odbioru końcowego sporządzi Zamawiający i doręczy Wykonawcy w dniu zakończenia odbioru.

§15

- Zabezpieczenie należytego wykonania umowy w wysokości ……………… zł  stanowiące 5% wartości umowy brutto dostarczone będzie do Zamawiającego w dniu zawarcia umowy w pełnej wysokości w formie przewidzianej w art. 148 ust. 1 Ustawy Prawo Zamówień Publicznych.

- Strony uzgadniają, że 30% wniesionego zabezpieczenia należytego wykonania umowy jest przeznaczone na zabezpieczenie roszczeń z tytułu rękojmi za wady.

- Zabezpieczenie należytego wykonania umowy zostanie zwrócone w terminach i na zasadach określonych w art.151 ustawy - Prawo zamówień publicznych.

- Ponadto Wykonawca udziela Zamawiającemu …………… miesięcy/miesiące gwarancji zgodnie ze złożoną ofertą w odniesieniu do całego przedmiotu zamówienia i wykonanych robót, licząc od daty odbioru końcowego.

- Zamawiający wyznacza termin przeglądu zamówienia po odbiorze końcowym  w okresie gwarancji,   a w razie usterek wyznacza także termin ich usunięcia.

- Zamawiający wyznacza termin ostatecznego odbioru robót przed upływem terminu gwarancji  określonego w umowie.

- W razie stwierdzenia podczas odbioru ostatecznego usterek. Zamawiający wyznacza także termin ich usunięcia.

§16

Zmiana postanowień niniejszej Umowy może nastąpić za zgodą obu stron wyrażoną na piśmie pod rygorem nieważności.

§ 17

- Zamawiającemu przysługuje prawo odstąpienia od umowy :

- w razie wystąpienia istotnej zmiany okoliczności powodującej, że wykonanie umowy nie leży w interesie publicznym, czego nie można było przewidzieć w chwili zawarcia umowy,

- w przypadku wydania nakazu zajęcia majątku wykonawcy lub istotnej jego części, uniemożliwiającego realizację umowy o zamówienie publiczne,

- Wykonawca nie rozpoczął robót bez uzasadnionych przyczyn oraz nie kontynuuje ich pomimo wezwania Zamawiającego złożonego na piśmie.

- Zamawiający w razie odstąpienia od umowy z przyczyn, za które Wykonawca nie odpowiada zobowiązany jest do:

- dokonania odbioru przerwanych robót oraz zapłaty wynagrodzenia za roboty, które zostały wykonane do dnia odstąpienia,

- rozliczenia się z wykonawcą z tytułu nierozliczonych w inny sposób kosztów budowy obiektów zaplecza, urządzeń związanych z zagospodarowaniem i uzbrojeniem terenu, chyba że Wykonawca wyrazi zgodę na przejęcie tych obiektów i urządzeń,

- przyjęcia od Wykonawcy pod swój dozór terenu budowy.

- W przypadku odstąpienia od umowy Wykonawcę obciążają następujące obowiązki szczegółowe:

- w terminie 7 dni od daty odstąpienia od umowy Wykonawca przy udziale Zamawiającego  i inspektora nadzoru sporządzi szczegółowy protokół inwentaryzacji robót wg stanu na dzień odstąpienia,

- Wykonawca zabezpieczy przerwane roboty w zakresie obustronnie uzgodnionym na koszt strony, która odstąpiła do umowy,

- Wykonawca sporządzi wykaz materiałów, które mogą być wykorzystane przez wykonawcę do realizacji innych robót, nie objętych umową, jeżeli odstąpienie od umowy nastąpiło z przyczyn nie zależnych od niego,

- Wykonawca zgłosi do dokonania przez Zamawiającego odbioru robót przerwanych oraz robót zabezpieczających, jeżeli odstąpienie od umowy nastąpiło z przyczyn, za które Wykonawca nie odpowiada,

- niezwłocznie a najpóźniej w terminie 30 dni Wykonawca usunie z terenu budowy urządzenia zaplecza budowy.

- Odstąpienie od umowy powinno nastąpić w formie pisemnej pod rygorem nieważności takiego oświadczenia i powinno zawierać uzasadnienie. Zawiadomienie powinno być przekazane Wykonawcy co najmniej 14 dni przed terminem odstąpienia.

§18

- Wykonawca, podwykonawca lub dalszy podwykonawca zamówienia na roboty budowlane zamierzający zawrzeć umowę o podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty budowlane, jest obowiązany, w trakcie realizacji zamówienia publicznego na roboty budowlane, do przedłożenia zamawiającemu projektu tej umowy, przy czym podwykonawca lub dalszy podwykonawca jest obowiązany dołączyć zgodę wykonawcy na zawarcie umowy o podwykonawstwo o treści zgodnej z projektem umowy.

- Termin zapłaty wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy przewidziany w umowie o podwykonawstwo nie może być dłuższy niż 30 dni od dnia doręczenia wykonawcy, podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy faktury lub rachunku, potwierdzających wykonanie zleconej podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy dostawy, usługi lub roboty budowlanej.

- Zamawiający, w terminie 7 dni od dnia przedłożenia projektu umowy zgłasza pisemne zastrzeżenia do projektu umowy o podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty budowlane:

- niespełniającej wymagań określonych w specyfikacji istotnych warunków zamówienia;

- gdy przewiduje termin zapłaty wynagrodzenia dłuższy niż określony w ust. 2.

- Nie zgłoszenie pisemnych zastrzeżeń do przedłożonego projektu umowy                                      o podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty budowlane, w terminie określonym ust. 3, uważa się za akceptację projektu umowy przez zamawiającego.

- Wykonawca, podwykonawca lub dalszy podwykonawca zamówienia na roboty budowlane przedkłada zamawiającemu poświadczoną za zgodność z oryginałem kopię zawartej umowy o podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty budowlane,                      w terminie 7 dni od dnia jej zawarcia.

- Zamawiający, w terminie określonym zgodnie z  ust. 3, zgłasza pisemny sprzeciw do umowy  o podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty budowlane, w przypadkach, o których mowa  w ust. 3.

- Nie zgłoszenie pisemnego sprzeciwu do przedłożonej umowy o podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty budowlane, w terminie określonym zgodnie z ust. 3 uważa się za akceptację umowy przez zamawiającego.

- Wykonawca, podwykonawca lub dalszy podwykonawca zamówienia na roboty budowlane przedkłada zamawiającemu poświadczoną za zgodność z oryginałem kopię zawartej umowy  o podwykonawstwo, której przedmiotem są dostawy lub usługi,                     w terminie 7 dni od dnia jej zawarcia, niezależnie od jej wartości w stosunku do wartości umowy w sprawie zamówienia publicznego.

- W przypadku, o którym mowa w ust. 8, jeżeli termin zapłaty wynagrodzenia jest dłuższy niż określony w ust. 2, zamawiający informuje o tym wykonawcę i wzywa go do doprowadzenia do zmiany tej umowy pod rygorem wystąpienia o zapłatę kary umownej.

- Zamawiający dokonuje bezpośredniej zapłaty wymagalnego wynagrodzenia przysługującego podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy, który zawarł zaakceptowaną przez zamawiającego umowę o podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty budowlane, lub który zawarł przedłożoną zamawiającemu umowę o podwykonawstwo, której przedmiotem są dostawy lub usługi, w przypadku uchylenia się od obowiązku zapłaty odpowiednio przez wykonawcę, podwykonawcę lub dalszego podwykonawcę zamówienia na roboty budowlane.

- Wynagrodzenie, o którym mowa w ust. 10, dotyczy wyłącznie należności powstałych po zaakceptowaniu przez zamawiającego umowy o podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty budowlane, lub po przedłożeniu zamawiającemu poświadczonej za zgodność                                 z oryginałem kopii umowy o podwykonawstwo, której przedmiotem są dostawy lub usługi.

- Bezpośrednia zapłata obejmuje wyłącznie należne wynagrodzenie, bez odsetek, należnych podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy.

- Przed dokonaniem bezpośredniej zapłaty zamawiający jest obowiązany umożliwić wykonawcy zgłoszenie pisemnych uwag dotyczących zasadności bezpośredniej zapłaty wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy, o których mowa w ust. 10. Zamawiający informuje o terminie zgłaszania uwag, nie krótszym niż 7 dni od dnia doręczenia tej informacji.

- W przypadku zgłoszenia uwag, o których mowa w ust. 13, w terminie wskazanym przez zamawiającego, zamawiający może:

- nie dokonać bezpośredniej zapłaty wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy, jeżeli wykonawca wykaże niezasadność takiej zapłaty albo

- złożyć do depozytu sądowego kwotę potrzebną na pokrycie wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszego podwykonawcy w przypadku istnienia zasadniczej wątpliwości zamawiającego, co do wysokości należnej zapłaty lub podmiotu, któremu płatność się należy, albo

- dokonać bezpośredniej zapłaty wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy, jeżeli podwykonawca lub dalszy podwykonawca wykaże zasadność takiej zapłaty.

- W przypadku dokonania bezpośredniej zapłaty podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy,  o których mowa w ust. 10, zamawiający potrąca kwotę wypłaconego wynagrodzenia z wynagrodzenia należnego wykonawcy.

- Konieczność wielokrotnego dokonywania bezpośredniej zapłaty podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy, o których mowa w ust. 10, lub konieczność dokonania bezpośrednich zapłat na sumę większą niż 5% wartości umowy w sprawie zamówienia publicznego może stanowić podstawę do odstąpienia od umowy w sprawie zamówienia publicznego przez zamawiającego.

- Podwykonawcy i dalsi podwykonawcy złożą Zamawiającemu dla celów informacyjnych kopię wystawionej dla wykonawcy, podwykonawcy lub dalszego podwykonawcy faktury lub rachunku wraz z kopią protokołu zdawczo- odbiorczego, potwierdzoną za zgodność z oryginałem,  w terminie jej składania w oryginale u płatnika tj. wykonawcy, podwykonawcy i dalszemu podwykonawcy.

- Wykonawca, podwykonawcy i dalsi podwykonawcy składając kopię faktury lub rachunku do Zamawiającego, zgodnie z ust. 17, dołączą dokumenty potwierdzające zapłatę wymagalnego wynagrodzenia podwykonawcom lub dalszym podwykonawcom.

§19

            - Przy realizacji niniejszej Umowy mają zastosowanie przepisy : Kodeksu Cywilnego, Prawa Zamówień  Publicznych oraz Prawa Budowlanego.

            - Wszystkie spory wynikające z wykonania niniejszej Umowy będą rozstrzygane przez Sąd właściwy dla siedziby Zamawiającego.

§20

Umowę niniejszą sporządza się w trzech egzemplarzach, w tym: dwa egzemplarze dla Zamawiającego, jeden egzemplarz dla Wykonawcy.

§ 21

Wykaz załączników do Umowy:

- Oferta przetargowa

- Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia.

WYKONAWCA:			   ZAMAWIAJĄCY: