SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA POSTĘPOWANIE O UDZIELENIE ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO NA ROBOTY BUDOWLANE PROWADZONE W TRYBIE PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO o wartości mniejszej niż kwoty określone w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust.8 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. – Prawo zamówień publicznych (Dz.U. z 2015r. poz. 2164 j.t.) zwanej dalej ustawą

„Modernizacja i remont drogi gminnej publicznej nr 117021N Wielochowo-Koniewo”

Wspólny Słownik Zamówień (CPV):

45233142-6 roboty w zakresie naprawy dróg

43261000-0 koparki mechaniczne

14212120-7 żwir

60100000-9 usługi w zakresie transportu drogowego

Zamawiający:

Gmina Lidzbark Warmiński

ul. Krasickiego 1,

tel. (089) 767-32-74,

faks (089) 767-32-74,

e-mail: aniaprzetarg@op.pl

REGON : 510742787

NIP : 743-18-62-715

Sporządziła :

Sprawdził :

Lidzbark Warmiński, 15.04.2016r.

ZATWIERDZAM :

Wójt Gminy : mgr inż. Fabian  Andrukajtis

SPIS  TREŚCI

- Informacje o zamawiającym.

- Tryb udzielenia zamówienia.

- Opis przedmiotu zamówienia.

- Termin wykonania zamówienia.

- Warunki udziału w postępowaniu oraz opis sposobu dokonywania oceny spełniania tych warunków.

- Wykaz oświadczeń i dokumentów, jakie mają dostarczyć wykonawcy w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu.

- Wykonawcy wspólnie ubiegający się o zamówienie (konsorcjum )

- Informacje o sposobie porozumiewania się zamawiającego z wykonawcami oraz przekazywania oświadczeń  i dokumentów, a także wskazanie osób uprawnionych do porozumiewania się                                   z wykonawcami.

- Wymagania dotyczące wadium.

- Termin związania ofertą.

- Opis sposobu przygotowywania ofert.

- Wyjaśnienia i modyfikacja treści SIWZ.

- Miejsce oraz termin składania i otwarcia ofert.

- Opis sposobu obliczenia ceny.

- Opis kryteriów, którymi zamawiający będzie się kierował przy wyborze oferty, wraz z podaniem znaczenia tych kryteriów i sposobu oceny ofert.

- Uzupełnienie oferty i wyjaśnienie treści złożonych ofert.

- Wybór oferty.

- Informacje o formalnościach jakie powinny zostać dokonane po wyborze oferty w celu zawarcia umowy  w sprawie zamówienia publicznego.

- Wymagania dotyczące zabezpieczenia należytego wykonania umowy.

- Istotne dla stron postanowienia, które zostaną wprowadzone do treści zawieranej umowy w sprawie zamówienia publicznego, ogólne warunki umowy albo wzór umowy, jeżeli zamawiający wymaga od wykonawcy, aby zawarł z nim umowę w sprawie zamówienia publicznego na takich warunkach.

- Warunki zmiany umowy.

- Pouczenie o środkach ochrony prawnej przysługujących wykonawcy w toku postępowania o udzieleniu zamówienia.

- Informacja dotycząca umowy ramowej.

- Informacja o przewidywanych zamówieniach uzupełniających.

- Informacja o ofertach wariantowych i częściowych.

- Informacja dotycząca rozliczenia między zamawiającym, a wykonawcą.

- Informacja o aukcji elektronicznej.

- Informacja o kosztach udziału w postępowaniu.

- Informacja o przewidywanych wymaganiach, o których mowa w art.29 ust.4.

- Informacja o podwykonawstwie.

- Postanowienia końcowe.

- Załączniki do specyfikacji.

- Informacje o zamawiającym.

Zamawiający:

Gmina Lidzbark Warmiński z siedzibą w Lidzbarku Warmińskim,

ul. Krasickiego 1,

tel. (089) 767-32-74. ,

faks (089) 767-32-74 w.42,

e-mail: aniaprzetarg@op.pl

- Tryb udzielenia zamówienia.

- Postępowanie prowadzone jest w trybie przetargu nieograniczonego o wartości szacunkowej zamówienia poniżej kwot określonych w przepisach wydanych na podstawie art.11 ust.8 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo  zamówień publicznych  (Dz.U. z 2015r. poz.2164 j.t.) zwanym dalej w specyfikacji PZP stosownie do Rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia  28 grudnia 2015r. w sprawie średniego kursu złotego  w stosunku do euro stanowiącego podstawę przeliczania wartości zamówień publicznych.

- Podstawa prawna udzielenia zamówienia publicznego – art. 10 ust. 1 oraz art. 39-46 PZP.

- Podstawa prawna opracowania specyfikacji istotnych warunków zamówienia art.36  PZP.

- Miejsce publikacji ogłoszenia o przetargu :

- Biuletyn Zamówień Publicznych  Nr  42727-2016  z dnia 15.04.2016r.

- strona internetowa Zamawiającego –  bip.lidzbark.warmia.mazury.pl

- tablica ogłoszeń w miejscu publicznie dostępnym w siedzibie Zamawiającego.

- Opis przedmiotu zamówienia.

##### Przedmiotem zamówienia są roboty budowlane polegające na modernizacji i remoncie drogi gminnej publicznej 117021N Wielochowo-Koniewo o nawierzchni gruntowej na długości     2610 mb. Remont wykonany zostanie na działce nr 60 obręb Wielochowo oraz na działce       nr 170 obręb Koniewo. Stan drogi na chwilę obecną: droga przebiega przez teren pagórkowaty                          w gruncie nieprzepuszczalnym. Posiada nawierzchnię gruntową nieulepszoną o szerokości                    3,0 m. Pobocza wzdłuż całego odcinka drogi są zawyżone. Wieloletnie zaniedbania doprowadziły również do całkowitego zamulenia rowów odwadniających. Aby zapewnić trwałości przedsięwzięcia, niezbędne jest wzmocnienie drogi poprzez wbudowanie w rodzimą nawierzchnię, żwiru z frakcji 16 mm - 31,5 mm, o grubości warstwy ok. 8-10 cm co będzie wzmocnieniem jezdni istniejącej. Wykonanie takiego utwardzenia  pozwoli na wzmocnienie struktury drogi poprzez uniknięcie powstawania dziur, kolein i przełomów. Ponadto wykonanie odwodnienia drogi w postaci wykopania rowów odwadniających, wykonanie przepustów pod zjazdami oraz usunięcie karp po drzewach  i zakrzewieniach spowoduje przepływ wody  do głównych zbiorników retencyjnych. Dzięki zastosowaniu powyższej technologii uzyskany zostanie długoletni efekt trwałości struktury inwestycji.

Zakres prac:

Poszerzenie drogi  do 5 m nawierzchni jezdnej poprzez:

- usunięcie karp i zakrzewień na całej długości drogi tj. 2610 m;

- niwelacja terenu i wywóz zbędnego urobku;

- wykopanie rowów i wmontowanie przepustów;

- żwirowanie nawierzchni na całej długości drogi;

- profilowanie drogi na całej długości;

##### Do wykonania robót przewidziano  wykonywanie usług dwiema koparkami podsiębiernymi.                   W ramach usług koparkami wykonywane będą następujące prace: wyrywanie karczy po drzewach, wyrywanie zakrzewień, załadunek urobku na samochody samowyładowcze, kopanie rowów i profilowanie skarp.  Do zakresu robót należy również dostawa kruszywa o frakcji                       16 mm-31,5 mm obejmująca transport i wyładunek na miejsce remontowanego odcinka drogi.

Wymagania sprzętowe i zakres robót :

- koparka podsiębierna na podwoziu kołowym, pełnoobrotowa 360 o masie własnej nie mniejszej niż 10 ton i nie większej niż 13 ton. Wymagany osprzęt koparki: łyżka zwykła                      z zębami nie mniejsza niż 0,6 m3, łyżka tzw. skarpówka  o szerokości nie mniejszej niż 2,0 m, łyżka przestawna  pod różnym kątem skrawania. Planuje się 361 godzin pracy koparki. Podana ilość godzin jest wielkością szacunkową służącą do kalkulacji ceny ofertowej.

##### - 1 koparka podsiębierna na podwoziu kołowym, pełnoobrotowa 360 o masie własnej nie mniejszej niż 13 ton i nie większej niż 16 ton. Wymagany osprzęt koparki : łyżka zwykła                       z zębami nie mniejsza niż 0,8 m3, łyżka tzw. skarpówka o szerokości łyżki nie mniejszej niż 2,0 m, łyżka przestawna pod różnym kątem skrawania. Planuje się 361 godzin pracy koparki. Podana ilość godzin jest wielkością szacunkową służącą do kalkulacji ceny ofertowej.

Żwir o frakcji:

- 16 mm – 31,5 mm	- kategoria uziarnienia wg PN-EN 933-1 Gc 85/20 – kruszywo grube, przez sito górne D powinno przejść co najmniej 85% kruszywa, a przez sito dolne d nie więcej niż 20% (tj. nadziarna powinno być poniżej 15%, podziarna poniżej 20%).

Dostawa żwiru wraz z transportem i wyładunkiem w miejsca wskazane przez Zamawiającego                          w ciągu drogi gminnej publicznej 117021 N Wielochowo-Koniewo w ilości ok. 2500 ton.

        - Przedmiot zamówienia określa :

Przedmiar robót stanowiący załącznik Nr 1 do SIWZ, dostępny na stronie internetowej bip.lidzbark.warmia.mazury.pl

        - Wymagania stawiane wykonawcy :

- Wykonawca odpowiedzialny jest za jakość oraz zgodność z ustaleniami technicznymi                         i jakościowymi określonymi dla przedmiotu zamówienia.

- Wymagana jest należyta staranność przy realizacji zobowiązań umowy.

- Ustalenia i decyzje dotyczące wykonywania zamówienia uzgadniane będą przez zamawiającego z ustanowionym przedstawicielem wykonawcy.

- Wszystkie załączniki  do niniejszej specyfikacji od  Nr 1 do  Nr 8 stanowią  jej  integralną część.

- Oferent zobowiązany jest dokonać wizji lokalnej w terenie w celu zapoznania się                                 z przedmiotem zamówienia: kontakt – Tomasz Nykiel, tel. 0-89-767-32-74 w.13.

- Termin wykonania zamówienia.

Wymagany termin wykonania zamówienia do dnia   30.09.2016r.

- Warunki udziału w postępowaniu oraz opis sposobu dokonywania oceny spełniania tych warunków.

1.  	W przetargu mogą wziąć udział  Wykonawcy spełniający warunki określone w art.22 ust.1 ustawy Prawo zamówień publicznych dotyczące :

  - posiadania uprawnień do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli  przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania,

  - posiadania wiedzy i doświadczenia,

  - dysponowania odpowiednim potencjałem technicznym oraz osobami zdolnymi do wykonania zamówienia,

  - sytuacji ekonomicznej i finansowej

- W celu potwierdzenia dysponowania odpowiednim potencjałem technicznym Wykonawca składa wykaz urządzeń technicznych dostępnych wykonawcy usług w celu wykonania zamówienia wraz z informacją o podstawie dysponowania tymi urządzeniami, Zamawiający uzna warunek za spełniony jeżeli Wykonawca wykaże dysponowanie                       1 koparką podsiębierną na podwoziu kołowym, pełnoobrotową 360 o masie własnej nie mniejszej niż 10 ton i nie większej niż 13 ton. Wymagany osprzęt koparki : łyżka zwykła                z zębami nie mniejsza niż 0,6 m3, łyżka tzw. skarpówka  o szerokości nie mniejszej niż                 2,0 m, łyżka przestawna  pod różnym kątem skrawania i 1 koparką podsiębierną na podwoziu kołowym, pełnoobrotową 360 o masie własnej nie mniejszej niż 13 ton i nie większej niż 16 ton. Wymagany osprzęt koparki : łyżka zwykła z zębami nie mniejsza niż 0,8 m3, łyżka tzw. skarpówka o szerokości łyżki nie mniejszej niż 2,0 m, łyżka przestawna pod różnym kątem skrawania, którego wzór stanowi załącznik Nr 5 do SIWZ

- W zakresie dysponowania osobami zdolnymi do wykonania zamówienia Zamawiający uzna złożenie oświadczenia, że osoby które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia, posiadają wymagane uprawnienia, wzór stanowi załącznik  Nr 6 do SIWZ;

- Na potwierdzenie pozostałych warunków udziału w postępowaniu Zamawiający nie wyznacza szczegółowych warunków w tym zakresie za spełnienie uzna złożenie pisemnego oświadczenia z art.22 ust.1 , którego wzór stanowi załącznik Nr 3 do SIWZ.

Zamawiający wezwie wykonawców, którzy w określonym terminie nie złożyli wymaganych przez zamawiającego oświadczeń lub dokumentów, o których mowa w art. 25 ust. 1 ustawy, lub którzy nie złożyli pełnomocnictw, albo którzy złożyli wymagane przez zamawiającego oświadczenia 
i dokumenty, o których mowa w art. 25 ust. 1 ustawy, zawierające błędy lub którzy złożyli wadliwe pełnomocnictwa, do ich złożenia w wyznaczonym terminie, chyba że mimo ich złożenia oferta wykonawcy podlega odrzuceniu albo konieczne byłoby unieważnienie postępowania. Złożone na wezwanie zamawiającego oświadczenia i dokumenty powinny potwierdzać spełnianie przez wykonawcę warunków udziału w postępowaniu oraz spełnianie przez oferowane dostawy, usługi lub roboty budowlane wymagań określonych przez zamawiającego, nie później niż w dniu, w którym upłynął termin składania ofert.

      - Ponadto Wykonawcy ubiegający się o zamówienie winni nie podlegać wykluczeniu                                z postępowania na podstawie art.24 ust.1 .

Z postępowania o udzielenie zamówienia wyklucza się również wykonawców, którzy :

  - wykonywali bezpośrednio czynności związane z przygotowaniem prowadzonego postępowania, z wyłączeniem czynności wykonywanych podczas dialogu technicznego, o którym mowa w art. 31a ust.1, lub posługiwali się w celu sporządzenia oferty osobami uczestniczącymi   w dokonywaniu tych czynności, chyba że udział tych wykonawców w postępowaniu nie utrudni uczciwej konkurencji ;

  - nie wnieśli wadium do upływu terminu składania ofert, na przedłużony okres związania ofertą lub w terminie, o którym mowa w art. 46 ust.3 albo nie zgodzili się na przedłużenie okresu związania ofertą;

  - złożyli nieprawdziwe informacje mające wpływ lub mogące mieć wpływ na wynik prowadzonego postępowania;

  - nie wykazali spełniania warunków udziału w postępowaniu.

  - należąc do tej samej grupy kapitałowej, w rozumieniu ustawy z dnia 16 lutego 2007r.      o ochronie konkurencji i konsumentów (Dz.U. Nr 50, poz. 331, z późn.zm.), złożyli odrębne oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w tym samym postępowaniu, chyba że wykażą, że istniejące między nimi powiązania nie prowadzą do zachwiania uczciwej konkurencji pomiędzy wykonawcami w postępowaniu o udzielenie zamówienia;

3.	Zamawiający wyklucza z postępowania o udzielenie zamówienia wykonawcę, który                        	w okresie 3 lat przed wszczęciem postępowania, w sposób zawiniony poważnie naruszył 	obowiązki zawodowe, w szczególności, gdy wykonawca w wyniku zamierzonego działania lub 	rażącego niedbalstwa nie wykonał lub nienależycie wykonał zamówienie, co zamawiający jest 	w stanie wykazać za pomocą dowolnych środków dowodowych, jeżeli zamawiający 	przewidział taką możliwość wykluczenia wykonawcy w ogłoszeniu o zamówieniu, w 	specyfikacji istotnych warunków zamówienia lub w zaproszeniu do negocjacji. Zamawiający 	nie wyklucza   z postępowania o udzielenie zamówienia wykonawcy, który  udowodni, że 	podjął konkretne środki techniczne, organizacyjne i kadrowe, które mają zapobiec 	zawinionemu i poważnemu naruszaniu obowiązków zawodowych w przyszłości oraz naprawił 	szkody powstałe w wyniku naruszenia obowiązków zawodowych lub zobowiązał  się do ich 	naprawienia.

4.	O wykluczeniu z postępowania zostaną równocześnie zawiadomieni  wszyscy wykluczeni 	Wykonawcy.

5.	Ofertę Wykonawcy wykluczonego uznaje się za odrzuconą.

- Wykaz oświadczeń i dokumentów, jakie mają dostarczyć wykonawcy w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu.

##### Oświadczenie, że Oferent spełnia warunki o udzielenie zamówienia na podstawie art. 22 ust.1 - załącznik Nr 3 do SIWZ;

- wykaz urządzeń technicznych dostępnych wykonawcy usług w celu wykonania zamówienia wraz z informacją o podstawie dysponowania tymi urządzeniami, którego wzór stanowi załącznik Nr 6 do SIWZ

- oświadczenie, że osoby które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia, posiadają wymagane uprawnienia, wzór stanowi załącznik  Nr 7 do SIWZ;

- Oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia na podstawie art.24 ust.1 załącznik Nr 4 do SIWZ oraz dokumenty potwierdzające brak podstaw do wykluczenia :

- aktualny odpis z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji, w celu wykazania braku podstaw do wykluczenia w oparciu o art. 24 ust.1 pkt 2 ustawy, wystawionego nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu  o udzielenie zamówienia albo składania ofert;

- aktualne zaświadczenie właściwego naczelnika urzędu skarbowego potwierdzające,                             że wykonawca nie zalega z opłacaniem podatków lub zaświadczenie, że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie   w całości wykonania decyzji właściwego organu - wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu  o udzielenie zamówienia albo składania ofert;

- aktualne zaświadczenie właściwego oddziału Zakładu Ubezpieczeń Społecznych lub Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego potwierdzające, że wykonawca nie zalega                        z opłacaniem składek na ubezpieczenie zdrowotne i społeczne, lub potwierdzenie, że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu - wystawione nie wcześniej niż                       3 miesiące przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału                             w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert

- oświadczenie z art. 26 ust. 2d o grupie kapitałowej, którego wzór stanowi załącznik Nr 8 do SIWZ.

- Zamawiający wymaga aby żądane przez niego dokumenty zostały złożone w formie oryginału lub kserokopii poświadczonej za zgodność z oryginałem przez wykonawcę (zaleca się potwierdzenie każdej zapisanej strony dokumentu).

- Zamawiający może żądać przedstawienia oryginału lub notarialnie poświadczonej kopii   dokumentu wyłącznie wtedy, gdy złożona przez wykonawcę kopia dokumentu jest nieczytelna lub budzi wątpliwości co do jej prawdziwości.

- Wykonawca powołujący się przy wykazywaniu spełniania warunków udziału w postępowaniu na zasoby innych podmiotów, które będą brały udział w realizacji części zamówienia, przedkłada także dokumenty dotyczące tego podmiotu w zakresie wymaganym dla wykonawcy.

- Spełnienie warunku udziału w postępowaniu będzie oceniane wg formuły spełnia/nie spełnia zgodnie ze złożeniem wymaganych oświadczeń i dokumentów.

- Wykonawcy wspólnie ubiegający się o zamówienie (konsorcjum).

- Jeżeli wykonawcy wspólnie ubiegają się o zamówienie (konsorcjum), zgodnie z art.23                     w  związku z art.141 ustawy PZP zamawiającym żąda aby :

  - oświadczenie o spełnianiu warunków udziałów w postępowaniu art.22 ust. 1 ustawy zostały złożone wspólnie przez członków konsorcjum, zaś oświadczenie z  art.24 ust.1 ustawy  o braku podstaw do wykluczenia wykonawcy z postępowania zostało złożone osobno dla każdego konsorcjanta;

  - w przypadku wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia, winni oni ustanowić pełnomocnika do reprezentowania ich w postępowaniu lub do reprezentowania                        w postępowaniu i zawarcia umowy w sprawie niniejszego zamówienia. Załączone pełnomocnictwo powinno zawierać jednoznaczne określenie postępowania do którego się odnosi i precyzować zakres umocowania, wymieniać wszystkich wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia i zawierać podpisy każdego z nich;

  - wszelka korespondencja prowadzona będzie wyłącznie z pełnomocnikiem konsorcjum;

  - w przypadku wyboru przez zamawiającego oferty złożonej przez konsorcjum wykonawcy     tworzący konsorcjum zobowiązani będą do przedłożenia umowy regulującej współpracę     wykonawców w terminie nie krótszym niż 7 dni przed podpisaniem umowy;

  - umowa o której mowa w ust 1 pkt 4 niniejszego rozdziału winna zawierać                                       w szczególności: znaczenie stron , cel działania, czas trwania umowy, zasady współdziałania w tym zakres prac powierzonych każdej ze stron oraz zasady dokonywania rozliczeń, w tym nazwę banku i numer rachunku, na który dokonywane będą płatności z tytułu realizacji zamówienia.

  - Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielnie zamówienia ponoszą solidarną odpowiedzialność za wykonanie  umowy i wniesienie zabezpieczenia należytego     wykonania umowy.

2.  Zamawiający wymaga aby żądane przez niego dokumenty zostały złożone w formie oryginału lub kserokopii poświadczonej za zgodność z oryginałem przez wykonawcę (zaleca się potwierdzenie każdej zapisanej strony dokumentu).

3. Zamawiający może żądać przedstawienia oryginału lub notarialnie poświadczonej kopii   dokumentu wyłącznie wtedy, gdy złożona przez wykonawcę kopia dokumentu jest nieczytelna lub budzi wątpliwości co do jej prawdziwości.

4.  Dokumenty sporządzone w języku obcym powinny zostać złożone wraz z tłumaczeniem na język polski poświadczonym przez wykonawcę.

- Informacje o sposobie porozumiewania się zamawiającego z wykonawcami oraz przekazywania oświadczeń i dokumentów, a także wskazanie osób uprawnionych do porozumiewania się z wykonawcami.

- Wszelkie oświadczenia, wnioski, zawiadomienia oraz informacje Wykonawcy przekazują pisemnie.

- Oświadczenia, wnioski, zawiadomienia, informacje oraz pytania kierowane do zamawiającego są przekazywane z zachowaniem formy pisemnej. Można je przesłać pocztą na adres zamawiającego, przesłać faksem lub przesłać na e-mail. Adresy i telefony zostały podane 
w punkcie I SIWZ.

- Oświadczenia, wnioski, zawiadomienia oraz informacje przekazane za pomocą faksu i poczty elektronicznej, uważa się za złożone w terminie, jeżeli ich treść dotarła do adresata przed upływem terminu i została udokumentowana przez Zamawiającego.

- Osobami uprawnionymi do kontaktów z Wykonawcami w czasie pracy urzędu tj.                  poniedziałek w godz. 730  - 1530  i od wtorku do piątku w godz. 700-1500 są :

- w sprawach merytorycznych – Tomasz  Nykiel tel. 089 767 3274 w.13 faks 089 767 3274  -pokój nr 13;

- w sprawach proceduralnych -  Anna Krynicka  tel. 089 767 3274 w.16 faks 089 767 3274  -pokój nr 16.

- Wymagania dotyczące wadium.

- Składając ofertę, każdy Wykonawca zobowiązany jest wnieść wadium                                                 w wysokości:1.500,00zł, (słownie : jeden tysiąc pięćset złotych).

- Wadium należy wnieść przed upływem terminu składania ofert.

- Zasady wnoszenia:

- w pieniądzu przelewem na konto: BGŻ BNP Paribas S.A. 10 2030 0045 1110 0000 0205 0990 z zaznaczeniem : wadium, przetarg na remont drogi Wielochowo-Koniewo.  Za termin wniesienia wadium w formie pieniężnej przyjmuje się termin uznania na rachunku Zamawiającego.

- potwierdzenie (dokument przelewu) wniesienia wadium w formie pieniężnej należy dołączyć do oferty

- Wadium w formie niepieniężnej należy załączyć do oferty tj. w :

- poręczeniach bankowych;

- gwarancjach bankowych;

- gwarancjach ubezpieczeniowych;

- poręczeniach udzielanych przez podmioty, o których mowa w art. 6b ust. 5 pkt 2 ustawy z dnia 9 listopada 2000 r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości (Dz. U. z 2007r. Nr 42, poz. 275);

d) Oferent zobowiązany jest zabezpieczyć ofertę wadium na cały okres związania ofertą                   tj.30 dni.

- Zasady zwrotu wadium:

  - Zamawiający zwraca wadium wszystkim wykonawcom niezwłocznie po wyborze oferty najkorzystniejszej lub unieważnieniu postępowania, z wyjątkiem wykonawcy, którego oferta została wybrana jako najkorzystniejsza, z zastrzeżeniem art.46, ust. 4a ustawy PZP;

  - Wykonawcy, którego oferta została wybrana jako najkorzystniejsza, zamawiający zwraca wadium niezwłocznie po zawarciu umowy w sprawie zamówienia publicznego oraz wniesieniu zabezpieczenia należytego wykonania umowy, jeżeli jego wniesienia żądano.

  - Zamawiający zwraca niezwłocznie wadium na wniosek wykonawcy, który wycofał ofertę przed upływem terminu składania ofert.

- Przepadek wadium.

Zamawiający zatrzyma wadium wraz z odsetkami, jeżeli wykonawca, którego oferta została wybrana:

a)	odmówił podpisania umowy w sprawie zamówienia publicznego na warunkach określonych w ofercie,

b)	nie wniósł zabezpieczenia należytego wykonania umowy,

c)	zawarcie umowy w sprawie zamówienia publicznego stało się niemożliwe                         z przyczyn leżących po stronie wykonawcy.

- Zamawiający zatrzymuje wadium wraz z odsetkami, jeżeli wykonawca w odpowiedzi na wezwanie, o którym mowa w art.26 ust.3 PZP , nie złożył dokumentów lub oświadczeń,               o których mowa w art.25 ust.1, lub pełnomocnictw, chyba że udowodni, że wynika to 
z przyczyn nie leżących po jego stronie.

- Termin związania ofertą.

30 dni od ostatecznego terminu składania ofert.

- Opis sposobu przygotowywania ofert.

- Oferent przystępujący do przetargu winien zapoznać się z treścią niniejszej specyfikacji  	istotnych warunków zamówienia i przygotować ofertę zgodnie z jej postanowieniami oraz 	wymogami ustawy Prawo zamówień publicznych.

##### Ofertę należy przygotować na podstawie wzoru formularza, stanowiącego załącznik Nr 2  do niniejszej specyfikacji.

- Oferta powinna być sporządzona w języku polskim.

- Wszystkie strony oferty powinny być spięte w sposób uniemożliwiający wysunięcie się 	którejkolwiek kartki, ponumerowane, parafowane przez upoważnionego przedstawiciela 	oferenta.

- Oferta powinna być złożona w zamkniętej kopercie, uniemożliwiającej odczytanie jej 	zawartości,  z podaniem nazwy oferenta, zaadresowanej na Zamawiającego oznaczonej:

Nadawca:

(nazwa i adres Wykonawcy)

Adresat:

Gmina Lidzbark Warmiński

ul. Krasickiego 1

11-100 Lidzbark Warmiński

„Modernizacja i remont drogi gminnej publicznej nr 117021 N Wielochowo-Koniewo”

NIE OTWIERAĆ PRZED TERMINEM OTWARCIA OFERT : 06.05.2016r. GODZ. 10:30

- Podpisy:

oferta i oświadczenia muszą być podpisane przez osobę/osoby upoważnione do reprezentowania Wykonawcy/Wykonawców w obrocie prawnym zgodnie z danymi ujawnionymi w KRS – rejestrze przedsiębiorców albo w ewidencji działalności gospodarczej lub Pełnomocnika;  fakt ustanowienia Pełnomocnika musi wynikać z załączonych do oferty dokumentów.

- Forma dokumentów i oświadczeń:

  - dokumenty i oświadczenia dołączone do oferty składa się w formie oryginałów lub kserokopii poświadczonej za zgodność z oryginałem przez Wykonawcę lub Pełnomocnika; pełnomocnictwa muszą być złożone w formie oryginału lub poświadczonej notarialnie za zgodność z oryginałem kopii;

  - w przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o zamówienie oraz                                        w przypadku podmiotów, o których mowa w § 1 ust. 2 i 3 Rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 19 lutego 2013r. w sprawie rodzajów dokumentów, jakich może żądać zamawiający od wykonawcy, oraz form, w jakich te dokumenty mogą być składane (Dz. U. z 2013r., poz. 231), kopie dokumentów dotyczących odpowiednio Wykonawcy lub tych podmiotów są poświadczane za zgodność  z oryginałem przez Wykonawcę lub te podmioty;

  - W przypadku dokumentów lub oświadczeń sporządzonych w językach obcych należy dołączyć tłumaczenie na język polski;

  - pisemne zobowiązania podmiotów do oddania w dyspozycję niezbędnych zasobów na okres korzystania z nich przy wykonywaniu zamówienia składa się  w oryginale;

- Tajemnica przedsiębiorstwa:

- jeżeli według Wykonawcy oferta będzie zawierała informacje objęte tajemnicą jego przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów ustawy z 16 kwietnia 1993r. o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji (Dz.U. z 2003r. nr 153, poz. 1503, z późn. zm.), muszą być oznaczone klauzulą NIE UDOSTĘPNIAĆ–TAJEMNICA PRZEDSIĘBIORSTWA; Zaleca się umieścić takie dokumenty na końcu oferty (ostatnie strony w ofercie lub osobno),

- zastrzeżenie informacji, danych, dokumentów lub oświadczeń nie stanowiących tajemnicy   przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów prawa spowoduje ich odtajnienie.

- Informacje pozostałe:

- Wykonawca ponosi wszelkie koszty związane z przygotowaniem i złożeniem oferty,

z zastrzeżeniem art. 93 ust. 4 ustawy z dnia  29 stycznia 2004 r. – Prawo zamówień publicznych ( Dz. U. z 2015r., poz. 2164 j.t. ).

- Wykonawca może złożyć tylko jedną ofertę .

- Oferta musi być sporządzona:

- w języku polskim,

- w formie pisemnej, pod rygorem nieważności

- Zmiana / wycofanie oferty:

    - zgodnie z art. 84 ustawy Wykonawca może przed upływem terminu składania ofert zmienić lub wycofać ofertę,

    - o wprowadzeniu zmian lub wycofaniu oferty należy pisemnie powiadomić Zamawiającego, przed upływem terminu składania ofert,

    - pismo należy złożyć zgodnie z opisem podanym w pkt XI ust.4 niniejszej SIWZ oznaczając odpowiednio „ZMIANA OFERTY”/„WYCOFANIE OFERTY”, pismo informujące o zmianie oferty musi być złożone zgodnie z wymogami niniejszego rozdziału dotyczącymi oferty, do pisma o wycofaniu oferty musi być załączony dokument, z którego wynika prawo osoby podpisującej informację do reprezentowania Wykonawcy.

- Zwrot oferty bez otwierania :

Ofertę złożoną po terminie składania ofert Zamawiający zwróci niezwłocznie.

- Wyjaśnienia i modyfikacje treści SIWZ.

Wyjaśnienia, modyfikacje i uzasadnione zmiany SIWZ będą przekazywane i zamieszczane 	zgodnie z przepisami art. 38 ustawy PZP stosownie do zamówień których wartość jest  	mniejsza niż kwoty określone w przepisach wydanych na podstawie art.11 ust.8. Treść 	zapytań   i wyjaśnień, modyfikacji i uzasadnionych zmian będzie 	zamieszczana na stronie 	internetowej 	Zamawiającego  bip.lidzbark.warmia.mazury.pl

- Miejsce oraz termin składania i otwarcia ofert.

- Oferty należy składać do dnia 06.05.2016r. do godz.10:00 w siedzibie zamawiającego, Urząd Gminy Lidzbark Warmiński, ul. Krasickiego 1, pokój Nr 30 lub przesłać na adres Zamawiającego podany w punkcie I specyfikacji istotnych warunków zamówienia.  Przy przesyłce pocztowej lub kurierskiej liczy się data i godzina wpływu do sekretariatu, a nie stempla pocztowego.

- Otwarcie złożonych ofert nastąpi w dniu 06.05.2016r. o godz. 10:30 w siedzibie Zamawiającego pokój nr 1.

- Otwarcie ofert jest jawne.

- Bezpośrednio przed otwarciem ofert podana zostanie kwota, jaką zamawiający zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia. Podczas otwarcia ofert podane zostaną nazwy (firmy) oraz adresy wykonawców, a także informacje dotyczące cen zawartych                               w ofertach. Informacje te przekazane zastaną niezwłocznie Wykonawcom, którzy nie byli obecni przy otwarciu ofert, na ich wniosek.

- Oferty złożone po terminie zwraca się niezwłocznie.

- Opis sposobu obliczenia ceny.

- Wykonawca przed ustaleniem ceny ofertowej powinien  dokładnie zapoznać się                                z  przedmiarem oraz przeprowadzić wizję w terenie.

- Stwierdzenie nieprawidłowości w przedmiarze po złożeniu oferty nie będzie stanowiło podstawy do zmiany ceny za wykonanie przedmiotu zamówienia.

- Cena ofertowa musi uwzględniać wszystkie, nie wymienione specyfikacją istotnych warunków zamówienia również istotne zdaniem Wykonawcy czynności i opłaty, których realizacja jest niezbędna do należytego wykonania przedmiotu umowy.

- Cena oferty dotycząca usług koparkami jest ceną brutto wymienioną w formularzu ofertowym   z dokładnością dwóch miejsc po przecinku. Cena ofertowa stanowi bilans (sumę) iloczynu ceny  za 1 godzinę pracy małej koparki i liczby planowanych godzin jej pracy oraz iloczynu ceny  1 godziny pracy dużej koparki i liczby planowanych godzin jej pracy.

- Podane w formularzu ofertowym ilości godzin pracy mają charakter szacunkowy do skalkulowania ceny ofertowej i nie stanowią ze strony Zamawiającego zobowiązania do ich realizacji w podanych ilościach.

- Ceny jednostkowe z formularza ofertowego ustalone dla każdego rodzaju koparki są docelowe nie mogą ulec zmianie w czasie realizacji zamówienia. Wobec powyższego Wykonawca winien dokonać dokładnego rozeznania i skalkulować cenę w sposób rzetelny, uwzględniający wszystkie rodzaje i składniki kosztów, a także ryzyko zaistnienia okoliczności nieprzewidzianych.

- Zamawiający zastrzega, że naliczanie godzin pracy koparek będzie rozpoczynało się od wjazdu na modernizowaną drogę i do zjazdu z niej.

- Zamawiający zastrzega, że w przypadku awarii lub przestoju maszyny godziny pracy nie będą naliczane.

- Na cenę ofertową żwiru składa się cena za 1 tonę żwiru wraz z transportem                             i wyładunkiem, które  należy przedstawić w „Formularzu ofertowym” stanowiącym załącznik Nr 2 do niniejszej specyfikacji. Należy zastosować zaokrąglenia do dwóch miejsc po przecinku.

- Ceną oferty dostaw żwiru będzie iloczyn ceny żwiru do szacunkowej ilości wraz z należnym podatkiem VAT. Należy zastosować zaokrąglenia do dwóch miejsc po przecinku. Podana ilość żwiru 2540 ton jest wielkością szacunkową służącą do kalkulacji ceny ofertowej.

- Ceną oferty w kryterium wyboru „cena” będzie suma ceny ofertowej planowanych godzin koparek i ceny ofertowej planowanych dostaw żwiru.

- Opis kryteriów, którymi zamawiający będzie się kierował przy wyborze oferty, wraz            z podaniem znaczenia tych kryteriów i sposobu oceny ofert.

Przy wyborze oferty zamawiający będzie kierował się następującymi kryteriami:

- Cena  - waga 95%

Punkty za spełnienie tego kryterium będą przyznawane według poniższego wzoru :

C= (Cn/Cof.b.) x 95%

gdzie:

C – liczba przyznanych punktów

Cn – najniższa cena spośród ofert nieodrzuconych,

Cof.b. – cena oferty badanej nieodrzuconej,

95% – procentowe znaczenie kryterium

W ramach tego kryterium Wykonawca może otrzymać maksymalnie 95 punktów od każdego członka komisji przetargowej.

- Okres gwarancji – waga 5%

Punkty za spełnienie tego kryterium będą przyznawane wykonawcom, którzy udzielą dodatkowej gwarancji na wykonane roboty tj. dłuższej niż 24 miesiące jak przewiduje rękojmia za wady i tak gwarancja ogółem :

36 m-cy - 1 pkt

48 m-cy - 2 pkt

60 m-cy - 3 pkt

72 m-ce - 4 pkt

dłuższa niż 72 m-ce – 5 pkt

W ramach tego kryterium Wykonawca może otrzymać maksymalnie 5 punktów od każdego członka komisji przetargowej.

- Ocena ogólna poszczególnych ofert dokonywana będzie w oparciu o poniższą formułę :

Q=C+G

gdzie :

Q – oznacza łączną ocenę sumy punktów w poszczególnych kryteriach

C – liczba punktów uzyskanych w kryterium „cena” od wszystkich członków komisji przetargowej

G – liczba punktów uzyskanych w kryterium „gwarancja” od wszystkich członków komisji przetargowej

Oferty będzie oceniała 3-osobowa komisja przetargowa. Oferta, która otrzyma największą, łączną ilość punktów uznana zostanie za najkorzystniejszą.

Zamówienie publiczne zostanie udzielone wykonawcy, który uzyska największą liczbę punktów.

- Komisja przetargowa wskazuje ofertę najkorzystniejszą, która uzyskała największą liczbę punktów zgodnie z kryteriami  oceny ofert i przedkłada do zatwierdzenia kierownikowi jednostki.

- Zamawiający zobowiązany jest odrzucić ofertę, jeżeli;

- jest niezgodna z ustawą

- jej treść nie odpowiada treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia                                    z zastrzeżeniem art.87 ust.2 pkt.3,

- jej złożenie stanowi czyn nieuczciwej konkurencji w rozumieniu przepisów o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji,

- zawiera rażąco niską cenę w stosunku do przedmiotu zamówienia;

- została złożona przez oferenta wykluczonego z udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia lub nie zaproszonego do składania ofert;

- zawiera  błędy w obliczeniu ceny;

- oferent w terminie 3 dni od dnia doręczenia zawiadomienia nie zgodził  się na poprawienie omyłki,  o której mowa w art.87 ust.2 pkt 3;

- jest nieważna na podstawie odrębnych przepisów.

- Zamawiający uzna za nieważną i odrzuci ofertę złożoną przez Oferenta, który nie spełnia warunków   określonych w art. 24 ust. 1 i 2.

- Uzupełnienie oferty i wyjaśnienie treści złożonych ofert.

Uzupełnienie ofert i wyjaśnienie treści ofert stosownie do art.26 ustawy  PZP.

- Wybór oferty.

  - Zamawiający wybiera ofertę najkorzystniejszą, która spełnia warunki specyfikacji i uzyskała największą liczbę punktów zgodnie z kryteriami oceny ofert. Do zawiadomienia i informacji                   o wyborze najkorzystniejszej oferty mają zastosowanie przepisy art.92 ustawy PZP.

  - Zamawiający unieważni postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego stosownie do przepisów art.93 ustawy PZP.

- Informacje o formalnościach jakie powinny zostać dokonane po wyborze oferty w celu zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego.

- Zamawiający zawrze umowę w sprawie zamówienia publicznego w terminie i w sposób określony w art. 94 ustawy Prawo zamówień publicznych.

- Umowa zostanie zawarta w formie pisemnej, której wzór stanowi załącznik Nr 5 do SIWZ,

- Umowa zostanie podpisana w siedzibie zamawiającego. O miejscu i terminie podpisania umowy zamawiający powiadomi na piśmie.

- Jeżeli Wykonawca, którego oferta została wybrana, uchyla się od zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego Zamawiający może wybrać ofertę najkorzystniejszą spośród pozostałych ofert bez przeprowadzania ich ponownego badania i oceny, chyba że zachodzą przesłanki unieważnienia postępowania, o których mowa w art.93 ust.1 PZP.

- Wymagania dotyczące zabezpieczenia należytego wykonania umowy.

Zamawiający nie wymaga wniesienia zabezpieczenia należytego wykonania umowy.

- Istotne dla stron postanowienia, które zostaną wprowadzone do treści zawieranej umowy w sprawie zamówienia publicznego, ogólne warunki umowy albo wzór umowy, jeżeli zamawiający wymaga od wykonawcy, aby zawarł z nim umowę w sprawie zamówienia publicznego na takich warunkach.

Wzór umowy stanowi załącznik Nr 5  do SIWZ.

- Warunki zmiany umowy.

Zmiany warunków umowy mogą dotyczyć :

- terminu wykonania zamówienia z powodu wstrzymania robót przez Zamawiającego                              z przyczyn niezależnych od Wykonawcy;

- terminu wykonania zamówienia w przypadku następstw okoliczności : pożaru, powodzi, huraganu;

- zmiany osób wymienionych w umowie reprezentujących strony lub zmiany osób przy pomocy których realizuje się zamówienie;

i muszą być zawarte na podstawie aneksu do umowy wprowadzającego te zmiany podpisanego przez obie strony umowy.

- Pouczenie o środkach ochrony prawnej przysługujących wykonawcy w toku postępowania o udzieleniu zamówienia.

W niniejszym postępowaniu stosuje się przepisy ustawy PZP dział VI w stosunku do 	zamówień, których wartość jest mniejsza niż kwoty określone w przepisach wydanych na 	podstawie art.11 ust.8.

- Informacja dotycząca umowy ramowej.

Zamawiający nie przewiduje zawarcia umowy ramowej.

- Informacja o przewidywanych zamówieniach uzupełniających.

Zamawiający nie przewiduje  udzielenia zamówień uzupełniających.

- Informacja o ofertach wariantowych i częściowych.

Zamawiający nie dopuszcza składania ofert wariantowych i częściowych.

- Informacja dotycząca rozliczenia między zamawiającym, a wykonawcą.

Rozliczenie pomiędzy wykonawcą a zamawiającym odbywać się będzie w złotych polskich.

- Informacja o aukcji elektronicznej.

Zamawiający nie przewiduje aukcji elektronicznej.

- Informacja o kosztach udziału w postępowaniu.

Koszty związane z udziałem w postępowaniu i przygotowaniem oferty ponosi składający ofertę, zamawiający nie przewiduje zwrotu kosztów udziału w postępowaniu.

- Informacja o przewidywanych wymaganiach o których mowa w art.29 ust.4 .

Zamawiający przy realizacji niniejszego zamówienia nie przewiduje wymagań o których 	mowa  w art.29 ust.4.

- Informacja o podwykonawstwie.

- Wykonawca, podwykonawca lub dalszy podwykonawca zamówienia na roboty budowlane zamierzający zawrzeć umowę o podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty budowlane, jest obowiązany, w trakcie realizacji zamówienia publicznego na roboty budowlane, do przedłożenia zamawiającemu projektu tej umowy, przy czym podwykonawca lub dalszy podwykonawca jest obowiązany dołączyć zgodę wykonawcy na zawarcie umowy                                   o podwykonawstwo o treści zgodnej z projektem umowy; wykonawca, podwykonawca lub dalszy podwykonawca zamówienia na roboty budowlane przedkłada zamawiającemu poświadczoną za zgodność z oryginałem kopię zawartej umowy o podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty budowlane, w terminie 7 dni od dnia jej zawarcia.

- Zamawiający żąda wskazania przez wykonawcę części zamówienia, której wykonanie zamierza powierzyć podwykonawcy, lub podania przez wykonawcę nazw (firm) podwykonawców, na których zasoby wykonawca powołuje się na zasadach określonych w art. 26 ust. 2b, w celu wykazania spełniania warunków udziału  w postępowaniu, o których mowa    w art. 22 ust. 1.

- W sprawach zapewnienia zapłaty wynagrodzenia podwykonawców oraz dalszych podwykonawców, które wynikają z zawartych umów o podwykonawstwo, będą miały zastosowanie przepisy ustawy PZP.

##### Postanowienia końcowe

W sprawach nieuregulowanych w niniejszej SIWZ mają zastosowanie przepisy ustawy z dnia                29 stycznia  2004r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2015r., poz.2164 j.t.)                        	i przepisy Kodeksu Cywilnego.

##### Załączniki do specyfikacji

Nr 1 –przedmiar robót ;

Nr 2 – wzór formularza ofertowego;

Nr 3 – wzór oświadczenia z art. 22 ust.1;

Nr 4 – wzór oświadczenia z art. 24 ust.1;

Nr 5 – wzór umowy;

Nr 6 – wzór wykazu urządzeń technicznych dostępnych wykonawcy

Nr 7 – wzór oświadczenia, że osoby które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia, posiadają wymagane uprawnienia;

Nr 8 – wzór oświadczenia z art.26 ust.2d

Zatwierdzam w dniu  15.04.2016r. :

Załącznik  Nr 2 do SIWZ

Zamawiający :

Gmina Lidzbark Warmiński

ul. Krasickiego 1

11-100 Lidzbark Warmiński

(WZÓR   FORMULARZA   OFERTOWEGO)

OFERTA NA

„Modernizacja i remont drogi publicznej nr 117021 N Wielochowo-Koniewo”

WYKONAWCA : …………………………………………………………………………..

Adres : ………………………………………………………………………………………

NIP : …………………………..

REGON : …………………….

FAX/TEL. ……………………

E-MAIL……………………….

Nawiązując do ogłoszenia o przetargu nieograniczonym na „Modernizację i remont drogi publicznej nr 117021 N Wielochowo-Koniewo”:

- oferujemy wykonanie robót budowlanych zgodnie z  wskazaniem podstaw do ustalenia wartości zamówienia obejmującego ceny jednostkowe na poszczególne rodzaje robót wynikające  z przedłożonych niżej ofert:

- Oferta na  usługi koparką o masie własnej nie mniejszej niż 10 t i nie większej niż 13 t

- cena netto za 1 godz. usługi   ………..zł. + ….% VAT

( słownie : …………………………………………………………………...…...........)

- cena brutto za 1 godz. usługi  …………..zł.

( słownie : …………………………………………………………...……........)

c)1 przewidywana wartość zamówienia  : ( 361 godz.  x cena  brutto) = …………. zł

(słownie:…………………………..…………….........................................................)

  - Oferta na usługi koparką o masie własnej nie mniejszej niż 13 t i nie większej niż 16 t

  - cena netto za 1 godz. usługi   ………..zł. + ….% VAT

( słownie : …………………………………………………………………...…...........)

  - cena brutto za 1  godz. usługi  …………..zł.

( słownie : …………………………………………………………...……........)

c)2 przewidywana wartość zamówienia  : ( 361 godz.  x cena  brutto) =  ……...……. zł

(słownie:………………………………………….…….............................................)

  - Cena ofertowa brutto (bilans cenowy usług koparkami) :  c)1 + c)2        =  ……….…...……. zł

(słownie:………………………………………….…….............................................)

(Uwaga : ceny należy  podać  z dokładnością dwóch miejsc po przecinku)

4) Oferta cenowa na żwir:

- cena netto za 1 tonę żwir wraz z transportem i wyładunkiem ……….zł + …….. % VAT

(słownie : ……………………………………………………………………………...…………………)

- cena brutto za 1 tonę żwiru wraz z transportem i wyładunkiem ………………………zł

c)     przewidywana wartość dostaw żwiru : (2540 ton żwiru x cena  brutto = …...……………zł)

(słownie:………………………………….…….........................................................................)

CENA OFERTY -  przewidywane wartości usług koparkami + przewidywana wartość dostaw żwiru

CENA OFERTY  = c)1 + c)2 + c)

CENA OFERTY = ………….... zł + ………….... zł + .………….. zł = …………………….. zł

CENA OFERTY = …………………. zł brutto

(słownie:………………………………….……................................................................................)

- Okres gwarancji : ……… miesięcy

- termin wykonania zamówienia do 30.09.2016r.,  warunki płatności – zgodnie z zapisami przedstawionymi w specyfikacji istotnych warunków zamówienia oraz we wzorze umowy.

- Zakres prac przewidzianych do wykonania jest zgodny z zakresem objętym przedmiarem                    i specyfikacją istotnych warunków.

- Oświadczamy, że zapoznaliśmy się ze specyfikacją istotnych warunków zamówienia i nie wnosimy do niej zastrzeżeń, zdobyliśmy konieczne informacje, potrzebne do właściwego wykonania zamówienia oraz zapoznaliśmy z terenem prac.

- Oświadczamy, że uważamy się za związanych niniejszą ofertą na czas wskazany                           w specyfikacji istotnych warunków zamówienia.

- Oświadczamy, że zawarty w specyfikacji istotnych warunków zamówienia wzór umowy został przez nas zaakceptowany i zobowiązujemy się – w przypadku wybrania naszej oferty – do zawarcia umowy na określonych w niej warunkach,   w miejscu i terminie wyznaczonym przez Zamawiającego.

- Oświadczamy, że firma nasza spełnia wszystkie warunki określone w specyfikacji istotnych warunków zamówienia oraz złożyliśmy wymagane przez Zamawiającego dokumenty potwierdzające spełnianie tych warunków.

- Zamówienie wykonamy samodzielnie*

- Część zamówienia (określić zakres) ..............................................................................

..............................................................................................................................................

zamierzamy powierzyć podwykonawcom*.

*(niepotrzebne skreślić)

11. Załączniki do niniejszej oferty :

- ………

- ………

- ……….

Na ...........  kolejno ponumerowanych stronach składamy całość oferty.

...................................................                     …………………………………………………

(Data)				       podpis/podpisy osób uprawnionych do podpisania oferty

Załącznik Nr 3 do SIWZ

# OŚWIADCZENIE 1

z art. 22 ust. 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz.U.                         z 2015r.  poz.2164 j.t. ) w imieniu firmy:

....................................................................................................................................

....................................................................................................................................

…………………………………………………………………………………………………

(nazwa i adres)

składając ofertę w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego na „Modernizacja i remont drogi publicznej nr 117021 N Wielochowo-Koniewo”

oświadczamy że:

- posiadam/my uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania;

- posiadam/my  wiedzę i doświadczenie

- dysponuje/my odpowiednim potencjałem technicznym oraz  osobami zdolnymi do wykonania zamówienia;

- spełniam/my warunki  sytuacji ekonomicznej i finansowej;

## .................................., dnia ..............................

.....................................................

podpis osób uprawnionych

do składania oświadczeń woli w imieniu  wykonawcy

oraz pieczątka/pieczątki)

1 Podpisuje każdy wykonawca składający ofertę. W przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o zamówienie powyższy dokument podpisują wszyscy członkowie konsorcjum lub Pełnomocnik w imieniu całego konsorcjum

Załącznik Nr 4 do SIWZ

# OŚWIADCZENIE 2

z art. 24 ust. 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz.U.                             z 2015r.,  poz. 2164 j.t.) w imieniu firmy:

....................................................................................................................................

....................................................................................................................................

…………………………………………………………………………………………………

(nazwa i adres)

składając ofertę w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego na „Modernizacja i remont drogi publicznej nr 117021 N Wielochowo-Koniewo”

oświadczamy że:

nie podlegam/my wykluczeniu z postępowania o udzielenie zamówienia na podstawie art.24 ust.1 .

## .................................., dnia ..............................

.....................................................

podpis osób uprawnionych

do składania oświadczeń woli w imieniu  wykonawcy

oraz pieczątka/pieczątki)

2 Podpisuje każdy wykonawca składający ofertę. W przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o zamówienie powyższy dokument składa każdy    z partnerów  konsorcjum 
w imieniu swojej firmy.

Załącznik  Nr 5 do SIWZ

# (Wzór) UMOWA  GKB.272.1.5.2016.KA

W dniu …………….r. w Lidzbarku Warmińskim pomiędzy Gminą Lidzbark Warmiński                           z siedzibą przy  ul. Krasickiego 1 , 11-100 Lidzbark Warmiński zwaną dalej w tekście niniejszej umowy Zamawiającym, reprezentowaną przez : Wójta Gminy  – mgr inż. Fabiana Andrukajtisa przy kontrasygnacie Skarbnika Gminy Małgorzaty Sobolewskiej a  ………………………… reprezentowaną przez : …………….. zwaną dalej  w tekście Wykonawcą została zawarta umowa następującej treści :

§1

Zamówienia stanowiącego przedmiot umowy udziela się w wyniku wyłonienia najkorzystniejszej oferty w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego, zgodnie z ustawą z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo zamówień publicznych (Dz.U. z 2015r., poz.2164 j.t.).

§2

- Zamawiający zleca, a Wykonawca przyjmuje do wykonania „Modernizacja i remont drogi publicznej nr 117021 N Wielochowo-Koniewo”.

- Wykonawca zobowiązuje się do zrealizowania przedmiotu umowy w zakresie określonym  przedmiarem robót oraz opisem przedmiotu zamówienia.

- Do zakresu robót budowlanych należą : wyrywanie karczy po drzewach, wyrywanie zakrzewień, załadunek urobku na samochody samowyładowcze, kopanie rowów i profilowanie skarp, żwirowanie nawierzchni drogi.

- Wykonawca zobowiązuje się do wykonania przedmiotu umowy zgodnie z warunkami określonymi w specyfikacji istotnych warunków zamówienia, obowiązującymi przepisami, wiedzą techniczną oraz ustaleniami z Zamawiającym.

- Wszelkie odstępstwa i zmiany dotyczące przedmiotu umowy mogą być zrealizowane za pisemną zgodą Zamawiającego.

§3

Termin rozpoczęcia robót ustala się na dzień podpisania umowy.

§4

Termin zakończenia wszystkich robót  budowlanych ustala się  na dzień  30.09.2016r.

§5

Do obowiązków Zamawiającego należy w szczególności :

- przekazanie  Wykonawcy terenu budowy w dniu podpisywania umowy.

- odbiór końcowy nastąpi jednorazowo po całkowitym wykonaniu przedmiotu umowy.

§6

Do obowiązków Wykonawcy należy pisemne powiadamianie Zamawiającego o planowanym odbiorze końcowym z wyprzedzeniem co najmniej 3 dniowym.

§7

- Obowiązki kierownika robót ze strony Wykonawcy pełni …………………………………

- Obowiązki inspektora nadzoru ze strony Zamawiającego pełni ………………………….

§8

- Wykonawca zobowiązuje się do zapewnienia na terenie budowy w granicach przekazanych przez Zamawiającego należytego ładu, porządku, przestrzegania przepisów BHP, ochrony znajdujących się na terenie obiektów   i sieci oraz urządzeń uzbrojenia terenu  i utrzymania ich w należytym stanie technicznym.

- Po zakończeniu robót Wykonawca uporządkuje teren budowy w terminie nie późniejszym niż termin odbioru końcowego wykonywanych robót .

§9

- Wykonawca zobowiązuje się do ubezpieczenia budowy od szkód mogących wystąpić i od zdarzeń nagłych, losowych oraz od odpowiedzialności cywilnej.

- Ubezpieczenie powinno objąć roboty, urządzenia oraz sprzęt budowlany.

§10

- Wykonawca, podwykonawca lub dalszy podwykonawca zamówienia na roboty budowlane zamierzający zawrzeć umowę o podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty budowlane, jest obowiązany, w trakcie realizacji zamówienia publicznego na roboty budowlane, do przedłożenia zamawiającemu projektu tej umowy, przy czym podwykonawca lub dalszy podwykonawca jest obowiązany dołączyć zgodę wykonawcy na zawarcie umowy o podwykonawstwo o treści zgodnej z projektem umowy.

- Termin zapłaty wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy przewidziany                   w umowie o podwykonawstwo nie może być dłuższy niż 30 dni od dnia doręczenia wykonawcy, podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy faktury lub rachunku, potwierdzających wykonanie zleconej podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy dostawy, usługi lub roboty budowlanej.

- Zamawiający, w terminie 7 dni od dnia przedłożenia projektu umowy zgłasza pisemne zastrzeżenia do projektu umowy o podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty budowlane:

- niespełniającej wymagań określonych w specyfikacji istotnych warunków zamówienia;

- gdy przewiduje termin zapłaty wynagrodzenia dłuższy niż określony w ust. 2.

- Niezgłoszenie pisemnych zastrzeżeń do przedłożonego projektu umowy                                         o podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty budowlane, w terminie określonym ust. 3, uważa się za akceptację projektu umowy przez zamawiającego.

- Wykonawca, podwykonawca lub dalszy podwykonawca zamówienia na roboty budowlane przedkłada zamawiającemu poświadczoną za zgodność z oryginałem kopię zawartej umowy                       o podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty budowlane,  w terminie 7 dni od dnia jej zawarcia.

- Zamawiający, w terminie określonym zgodnie z  ust. 3, zgłasza pisemny sprzeciw do umowy                      o podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty budowlane,  w przypadkach, o których mowa                 w ust. 3.

- Niezgłoszenie pisemnego sprzeciwu do przedłożonej umowy o podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty budowlane, w terminie określonym zgodnie z ust. 3 uważa się za akceptację umowy przez zamawiającego.

- Wykonawca, podwykonawca lub dalszy podwykonawca zamówienia na roboty budowlane przedkłada zamawiającemu poświadczoną za zgodność z oryginałem kopię zawartej umowy                      o podwykonawstwo, której przedmiotem są dostawy lub usługi,  w terminie 7 dni od dnia jej zawarcia, niezależnie od jej wartości w stosunku do wartości umowy w sprawie zamówienia publicznego.

- W przypadku, o którym mowa w ust. 8, jeżeli termin zapłaty wynagrodzenia jest dłuższy niż określony w ust. 2, zamawiający informuje o tym wykonawcę i wzywa go do doprowadzenia do zmiany tej umowy pod rygorem wystąpienia o zapłatę kary umownej.

- Zamawiający dokonuje bezpośredniej zapłaty wymagalnego wynagrodzenia przysługującego podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy, który zawarł zaakceptowaną przez zamawiającego umowę o podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty budowlane, lub który zawarł przedłożoną zamawiającemu umowę o podwykonawstwo, której przedmiotem są dostawy lub usługi,  w przypadku uchylenia się od obowiązku zapłaty odpowiednio przez wykonawcę, podwykonawcę lub dalszego podwykonawcę zamówienia na roboty budowlane.

- Wynagrodzenie, o którym mowa w ust. 10, dotyczy wyłącznie należności powstałych po zaakceptowaniu przez zamawiającego umowy o podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty budowlane, lub po przedłożeniu zamawiającemu poświadczonej za zgodność z oryginałem kopii umowy o podwykonawstwo, której przedmiotem są dostawy lub usługi.

- Bezpośrednia zapłata obejmuje wyłącznie należne wynagrodzenie, bez odsetek, należnych podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy.

- Przed dokonaniem bezpośredniej zapłaty zamawiający jest obowiązany umożliwić wykonawcy zgłoszenie pisemnych uwag dotyczących zasadności bezpośredniej zapłaty wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy, o których mowa w ust. 10. Zamawiający informuje  o terminie zgłaszania uwag, nie krótszym niż 7 dni od dnia doręczenia tej informacji.

- W przypadku zgłoszenia uwag, o których mowa w ust. 13, w terminie wskazanym przez zamawiającego, zamawiający może:

- nie dokonać bezpośredniej zapłaty wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy, jeżeli wykonawca wykaże niezasadność takiej zapłaty albo

- złożyć do depozytu sądowego kwotę potrzebną na pokrycie wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszego podwykonawcy w przypadku istnienia zasadniczej wątpliwości zamawiającego, co do wysokości należnej zapłaty lub podmiotu, któremu płatność się należy, albo

- dokonać bezpośredniej zapłaty wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy, jeżeli podwykonawca lub dalszy podwykonawca wykaże zasadność takiej zapłaty.

- W przypadku dokonania bezpośredniej zapłaty podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy,                   o których mowa w ust. 10, zamawiający potrąca kwotę wypłaconego wynagrodzenia                                     z wynagrodzenia należnego wykonawcy.

- Konieczność wielokrotnego dokonywania bezpośredniej zapłaty podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy, o których mowa w ust. 10, lub konieczność dokonania bezpośrednich zapłat na sumę większą niż 5% wartości umowy w sprawie zamówienia publicznego może stanowić podstawę do odstąpienia od umowy w sprawie zamówienia publicznego przez zamawiającego.

- Podwykonawcy i dalsi podwykonawcy złożą Zamawiającemu dla celów informacyjnych kopię wystawionej dla wykonawcy, podwykonawcy lub dalszego podwykonawcy faktury lub rachunku wraz z kopią protokołu zdawczo- odbiorczego, potwierdzoną za zgodność z oryginałem,                       w terminie jej składania w oryginale u płatnika tj. wykonawcy, podwykonawcy i dalszemu podwykonawcy.

- Wykonawca, podwykonawcy i dalsi podwykonawcy składając kopię faktury lub rachunku do Zamawiającego, zgodnie z ust. 17, dołączą dokumenty potwierdzające zapłatę wymagalnego wynagrodzenia podwykonawcom lub dalszym podwykonawcom.

§11

Zamawiający ma prawo żądać od Wykonawcy okazania certyfikatów zgodności lub aprobat technicznych użytych wyrobów  oraz wykonania przez niego badań jakościowo-ilościowych stosowanych materiałów i wyrobów budowlanych.

§12

- Za wykonanie przedmiotu umowy strony ustalają poniżej określone wynagrodzenie poprzez wskazanie podstaw do jego ustalenia obejmujące ceny jednostkowe na poszczególne rodzaje robót wynikające  z przedłożonej oferty w przetargu nieograniczonym, który odbył się w dniu ……………………… .

- Strony ustalają wynagrodzenie za wykonywanie usług koparkami przy remoncie drogi :

- koparką podsiębierną na podwoziu kołowym, pełnoobrotową 360 o masie własnej nie mniejszej niż 10 ton i nie większej niż 13 ton. Wymagany osprzęt koparki : łyżka zwykła   z zębami nie mniejsza niż 0,6 m3, łyżka tzw. skarpówka  o szerokości nie mniejszej niż 2,0 m, łyżka przestawna  pod różnym kątem skrawania;

- koparką podsiębierną na podwoziu kołowym, pełnoobrotową 360 o masie własnej nie mniejszej niż 13 ton i nie większej niż 16 ton. Wymagany osprzęt koparki : łyżka zwykła  z zębami nie mniejsza niż 0,8 m3, łyżka tzw. skarpówka  o szerokości łyżki nie mniejszej niż 2,0 m, łyżka przestawna pod różnym kątem skrawania.

- Cena brutto z ….. % VAT za wykonywanie usługi :

- wymienionej w ust.2  pkt 1) wynosi ……… zł za 1 godzinę  ( słownie : ………………………………………………...).

- wymienionej w ust.2 pkt 2) wynosi ……… zł za 1 godzinę  ( słownie : ………….……………………………………...).

- Cena netto za wykonywanie dostaw żwiru wraz z transportem 
i wyładunkiem wynosi ……..zł za 1 tonę + należny podatek……%VAT, co stanowi ………zł  brutto (słownie:…………………………………………………).

- Planowana wartość zamówienia zgodnie ze złożoną ofertą wyniesie ……..…………… zł brutto.

- Ostateczna liczba godzin usług koparkami oraz liczba ton dostaw kruszywa wynikać będzie                      z potrzeb Zamawiającego z zastrzeżeniem, że nie zostanie przekroczona całkowita ustalona  wartość zamówienia, która wynosi  ……………….. zł brutto.

- Brak zamówienia w całości nie może być podstawą do roszczeń finansowych Dostawcy.

§13

- Podstawą zapłaty będzie faktura końcowa, wystawiona przez Wykonawcę po zakończeniu realizacji przedmiotu umowy, bezusterkowym odbiorze końcowym robót  z terminem płatności nie krótszym niż 14 dni od dnia pokwitowania odbioru faktury przez Zamawiającego.

- Zapłata wynagrodzenia zostanie przekazana na rachunek Wykonawcy o numerze …………………………………………………….

- Zapłata nastąpi przelewem w ciągu 14 dni od daty wpływu prawidłowo wystawionej faktury do siedziby Zamawiającego.

- Dniem zapłaty jest dzień obciążenia rachunku Zamawiającego.

§14

- Wykonawca jest zobowiązany do umożliwienia wstępu na teren budowy pracowników organów państwowego nadzoru budowlanego oraz udostępnienia im niezbędnych, wymaganych dokumentów.

- Wykonawca jest obowiązany w razie uszkodzenia lub zniszczenia wykonanych robót lub ich części (bądź kradzieży urządzeń) naprawić je i doprowadzić do stanu poprzedniego.

§15

- Obowiązującą formą odszkodowania uzgodnioną między stronami będą kary umowne.

- Wykonawca zapłaci Zamawiającemu kary umowne w następujących przypadkach :

- za nieterminowe wykonanie określonego w niniejszej umowie przedmiotu odbioru                                  w wysokości 0,1% wynagrodzenia umownego brutto za każdy dzień opóźnienia,

- za nieterminowe usunięcie stwierdzonych w czasie odbioru wad i usterek w wysokości 0,1% wynagrodzenia umownego brutto za każdy dzień opóźnienia licząc od dnia wyznaczonego na usunięcie wad  i usterek,

- za odstąpienie od umowy z przyczyn zależnych od Wykonawcy w wysokości 10% wynagrodzenia umownego brutto.

- za nieprzedłożenie do zaakceptowania projektu umowy o podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty budowlane, lub projektu jej zmiany - karę w wysokości 0,1 % wynagrodzenia brutto Wykonawcy - za każdy rozpoczęty dzień opóźnienia;

- nieprzedłożenia poświadczonej za zgodność z oryginałem kopii umowy                                              o podwykonawstwo lub jej zmiany - karę w wysokości 0,1 % wynagrodzenia brutto Wykonawcy - za każdy rozpoczęty dzień opóźnienia;

- w przypadku braku zmiany umowy o podwykonawstwo w zakresie terminu zapłaty mimo pisemnych zastrzeżeń do przedłożonego projektu umowy - karę w wysokości  10% wynagrodzenia brutto Wykonawcy;

- Zamawiający zapłaci Wykonawcy kary umowne w następujących przypadkach :

- za niedotrzymanie terminu, o którym mowa w § 13 ust. 3 - karę w wysokości 0,1% wynagrodzenia brutto Wykonawcy - za każdy rozpoczęty dzień opóźnienia;

- Zamawiający potrąci karę umowną, o której mowa w ust.2 z wynagrodzenia należnego Wykonawcy.

§16

- Strony ustalają następujące zasady odbioru przedmiotu umowy :

- Wykonawca będzie zgłaszał Zamawiającemu gotowość do odbioru końcowego na piśmie potwierdzonym przez Inspektora nadzoru lub upoważnionego przedstawiciela Zamawiającego  na   3 dni przed datą odbioru.

- Jeżeli w trakcie odbioru zostaną stwierdzone wady i usterki dające się usunąć, to zamawiający może odmówić odbioru wyznaczając termin ich usunięcia.

- W przypadku stwierdzenia podczas odbioru wystąpienia wad nie nadających się do usunięcia, Zamawiający może :

  - odstąpić od umowy;

  - żądać wykonania przedmiotu odbioru po raz drugi;

- Wszelkie czynności podczas dokonywania odbioru jak i terminy wyznaczone na usunięcie usterek  i wad będą zawarte w protokole odbioru podpisanym przez upoważnionych przedstawicieli Zamawiającego i Wykonawcy.

- O fakcie usunięcia wad i usterek Wykonawca zawiadamia Zamawiającego na piśmie, żądając jednocześnie wyznaczenia terminu odbioru robót w zakresie uprzednio zakwestionowanym jako wadliwym.

- Zamawiający wyznacza termin przeglądu zamówienia po odbiorze końcowym  w okresie rękojmi za wady,  a w razie stwierdzenia wad i usterek wyznacza także termin usunięcia tych wad.

- Zamawiający wyznacza termin ostatecznego odbioru robót po upływie terminu rękojmi za wady ustalonego w umowie.

- W razie stwierdzenia podczas odbioru ostatecznego wad i usterek. Zamawiający wyznacza także termin  usunięcia tych wad.

§ 17

- Ponadto Wykonawca udziela Zamawiającemu …………… miesięcy/miesiące gwarancji zgodnie ze złożoną ofertą w odniesieniu do całego przedmiotu zamówienia i wykonanych robót, licząc od daty odbioru końcowego.

- Zamawiający wyznacza termin przeglądu zamówienia po odbiorze końcowym  w okresie gwarancji,   a w razie usterek wyznacza także termin ich usunięcia.

- Zamawiający wyznacza termin ostatecznego odbioru robót przed upływem terminu gwarancji  określonego w umowie.

- W razie stwierdzenia podczas odbioru ostatecznego usterek. Zamawiający wyznacza także termin ich usunięcia.

§ 18

W razie zwłoki w zapłacie swoich należności Zamawiający zobowiązuje się do zapłaty ustawowych odsetek za opóźnienie.

§ 19

Wszelkie zmiany, jakie strony chciałyby wprowadzić do ustaleń wynikających z niniejszej umowy, wymagają formy pisemnej i zgody obu stron pod rygorem nieważności takich zmian.

§ 20

Stronom przysługuje prawo do odstąpienia od umowy w następujących przypadkach:

1. WYKONAWCY :

1) Zamawiający odmawia bez uzasadnionej przyczyny odbioru robót lub podpisania protokółu odbioru    robót,

2) Zamawiający zawiadomi Wykonawcę, że nie będzie w stanie realizować swoich obowiązków wynikających z umowy.

2. ZAMAWIAJĄCEMU :

1) Wykonawca nie rozpoczął robót lub przerwał roboty i ich nie wznowił, mimo wezwań Zamawiającego, przez okres dłuższy niż 1 tydzień.

2) Ogłoszenia upadłości Wykonawcy lub rozwiązania firmy Wykonawcy, bądź wydania nakazu zajęcia majątku Wykonawcy.

§ 21

Odstąpienie od umowy wymaga formy pisemnej pod rygorem nieważności. Strona mająca zamiar odstąpić od umowy powinna podać także pisemne uzasadnienie swojej decyzji.

§ 22

- W sprawach nie uregulowanych niniejszą umową mają zastosowanie przepisy Kodeksu Cywilnego.

- Spory wynikłe na tle realizacji umowy będzie rozstrzygać sąd właściwy dla siedziby Zamawiającego.

§ 23

Umowę niniejszą sporządzono w 4 egzemplarzach, po 2 egz. dla każdej ze stron.

§ 24

Załącznikami do niniejszej umowy stanowiącymi jej integralną część stanowią:

- Przedmiar robót

- Oferta Wykonawcy zawierająca cenę ofertową.

WYKONAWCA	:						ZAMAWIAJĄCY :

# Załącznik Nr 6 do SIWZ

Wykaz wyposażenia  (pojazdów) dostępnego wykonawcy w celu

realizacji zamówienia  wraz z informacją

o podstawie dysponowania tymi zasobami

Zamawiający uzna warunek za spełniony jeżeli Wykonawca wykaże dysponowanie 1 koparką podsiębierną na podwoziu kołowym, pełnoobrotową 360 o masie własnej nie mniejszej niż 10 ton                  i nie większej niż 13 ton. Wymagany osprzęt koparki : łyżka zwykła z zębami nie mniejsza niż 0,6 m3, łyżka tzw. skarpówka  o szerokości nie mniejszej niż 2,0 m, łyżka przestawna  pod różnym kątem skrawania i 1 koparką podsiębierną na podwoziu kołowym, pełnoobrotową 360 o masie własnej nie mniejszej niż 13 ton i nie większej niż 16 ton. Wymagany osprzęt koparki : łyżka zwykła z zębami nie mniejsza niż 0,8 m3, łyżka tzw. skarpówka o szerokości łyżki nie mniejszej niż 2,0 m, łyżka przestawna pod różnym kątem skrawania.

| Lp. | Rodzaj pojazdu i opis | Masa | Liczba sztuk | Podstawa dysponowania (np. własne, leasing, dzierżawa, wynajem) |
| --- | --- | --- | --- | --- |

## .................................., dnia ..............................

.....................................................

podpis osób uprawnionych

do składania oświadczeń woli w imieniu  wykonawcy

oraz pieczątka/pieczątki)

Załącznik Nr 7 do SIWZ

# OŚWIADCZENIE

na podstawie  §1 ust.1 pkt 8 Rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów  z dnia 19 lutego 2013r. (Dz.U. z 2013r.,poz. 231) w imieniu firmy:

....................................................................................................................................

....................................................................................................................................

…………………………………………………………………………………………………

(nazwa i adres)

składając ofertę w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego na „Modernizację i remont drogi publicznej nr 117021 N Wielochowo-Koniewo.



oświadczam/my że:

osoby, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia, posiadają wymagane uprawnienia.

## .................................., dnia ..............................

.....................................................

podpis osób uprawnionych

do składania oświadczeń woli w imieniu  wykonawcy

oraz pieczątka/pieczątki)

Załącznik Nr 8 do SIWZ

# OŚWIADCZENIE 3

Zgodne z art. 26, ust. 2d ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. – Prawo zamówień publicznych (Dz.U. z 2015r., poz. 2164 j.t.)

.................................................................................................................................

.................................................................................................................................

……………………………………………………………………………………………

(nazwa i adres)

składając ofertę w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego na „Modernizacja i remont drogi publicznej nr 117021 N Wielochowo-Koniewo”.

*Informuję, że nie należę do grupy kapitałowej, o której mowa w art. 24 ust. 2 pkt 5 ustawy Pzp, w rozumieniu ustawy z dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów (Dz. U. Nr 50, poz. 331, z późn. zm.).*

*Informuję, że należę do grupy kapitałowej, o której mowa w art. 24 ust. 2 pkt 5 ustawy Pzp, w rozumieniu ustawy z dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów (Dz. U. Nr 50, poz. 331, z późn. zm.), i w załączeniu przedkładam listę podmiotów należących do tej samej grupy kapitałowej.

* niepotrzebne skreślić

## .................................., dnia ..............................

.....................................................

podpis osób uprawnionych

do składania oświadczeń woli w imieniu  wykonawcy

oraz pieczątka/pieczątki)

3 W przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia oświadczenie składa każdy                    z Wykonawców osobno.